Часть II. Описание объекта закупки

# Техническое задание

| № п/п | Содержание | Пояснение |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование объекта закупки | Выполнение работ по ремонту санузлов в МКДОУ "Новоисетский детский сад" |
| 2. | Заказчик | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение "Новоисетский детский сад" |
| 3. | Подрядная организация | По результатам проведенного аукциона |
| 4. | Источники финансирования | Муниципальный бюджет |
| 5. | Основание для выполнения работ | Муниципальный контракт |
| 6. | Место проведения работ | 623461, Свердловская обл., Каменский район, с. Новоисетское, ул. Калинина, 4а |
| 7. | Стоимость работ | По результату аукциона в электронной форме |
| 8. | Сроки выполнения работ | С 01.08.2018 г. по 31.08.2018 г |
| 9. | Условия выполнения работ | Работы производятся только в отведенной зоне работ. По согласованию с заказчиком возможно выполнение работ в выходные и праздничные дни, а также в вечернее время. Выполняемые работы должны производиться в соответствии со сметной документацией (Приложение №1 к Документации): - Локальный сметный расчет № 141-2018 - Локальный сметный расчет № 142-2018 Выполнение работ материалами, инструментами и оборудованием подрядчика в соответствии с действующими нормативными и правовыми актами законодательства РФ; с использованием современных технологий. Все используемые для ремонта материалы должны соответствовать нормам пожарной безопасности, иметь соответствующие сертификаты, декларации соответствия, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Использование при проведении работ товаров, бывших в употреблении или товаров, содержащих компоненты бывшие в употреблении, не допускаются. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям. Маркировка должна соответствовать требованиям ГОСТ. Подрядчик самостоятельно приобретает все материалы необходимые для производства работ. При производстве работ Подрядчик согласовывает образцы применяемых материалов с Заказчиком до начала каждого этапа работ. Изоляционные, отделочные, другие работы осуществлять в соответствии со СНИП 3.04.01-87. При производстве малярных работ необходимо соблюдать требования ГОСТ 12.3.035-84. При применении материалов не соответствующих указанным нормам и требованиям Заказчик оставляет за собой право предъявлять претензии к Подрядчику. Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставленных для реализации договора материалов и оборудования до сдачи готового объекта в эксплуатацию. В случае повреждения отделки иных помещений или инженерных систем, произошедших по причине производимых подрядной организацией работ – все работы по восстановлению берет на себя подрядная организация. Подрядчик производит ликвидацию рабочей зоны, уборку и вывоз мусора, уборку материалов после окончания работ собственными силами и за счет собственных средств. |
| 10. | Порядок выполнения работ | В соответствии с графиком производства работ. Подрядчик за 2 (два) рабочих дня до начала выполнения работ должен предоставить представителю Заказчика в письменной форме на бланке Заказчика: - список сотрудников привлеченных к выполнению работ на данном объекте, с указанием профессии (специальности), фамилии, имени, отчества, года рождения и паспортных данных, места регистрации, в случае привлечения иностранных граждан, разрешение на работу. - приказ о назначении представителя из состава инженерно-технического персонала Подрядчика, ответственного за работы на объекте. Подрядчик должен обеспечить привлечение (наличие) на объекте достаточного количества квалифицированного, обученного, аттестованного, инженерно-технического и рабочего персонала требуемых специальностей. Подрядчик должен выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим техническим заданием и сдать результаты работ (готовый объект) Заказчику в состоянии, обеспечивающем его нормальную и безопасную эксплуатацию. |
| 11. | Требования к качеству работ | 1. Все работы должны выполняться в соответствии с требованиями СНиП и других действующих нормативных актов, регламентирующих технологию и качество производимых подрядной организацией работ; 2. Уполномоченный представитель Заказчика выполняет функции технического надзора. Уполномоченный представитель Заказчика осуществляет постоянный контроль за ходом работ на объекте, приемку скрытых работ до начала проведения следующих этапов работ, результаты проверок фиксируются в журнале производства работ. 3. Ответственность за безопасное ведение работ несет Подрядчик. Подрядчик обязан обеспечить необходимые мероприятия по технике безопасности и охране окружающей среды в соответствии со СНиП, действующим законодательством и нормативными актами во время проведения работ. Необходимо наличие аптечки для оказания первой медицинской помощи в случае производственной травмы или несчастного случая на производстве. Вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте за соблюдение норм и правил по технической безопасности и пожарной безопасности возлагается на Подрядчика. 4. Подрядчик своим приказом назначает лицо, ответственное за проведение работ и соблюдение вышеуказанных правил. Копия приказа представляется Заказчику. |
| 12. | Сроки предоставления Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ | -Акт приема-передачи объекта в работу - три рабочих дня с даты заключения муниципального контракта. -График выполнения ремонтных работ - три рабочих дня с даты заключения муниципального контракта. -Паспорта, сертификаты и декларации соответствия на применяемые материалы - за три рабочих дня до начала производства работ. -Акт освидетельствования скрытых работ – не более трех рабочих дней с момента завершения работ. По окончании работ передается Заказчику. -Акт приемки законченного ремонтом объекта - три рабочих дня с момента завершения работ. |
| 13. | Гарантия качества на выполненные работы | Срок предоставления гарантии качества: - на выполненные работы - не менее 24 календарных месяцев с момента подписания сторонами итогового акта выполненных работ(обеспечивается организацией - исполнителем работ). Если в течение гарантийного срока обнаруживаются какие-либо дефекты и другие недостатки, которые явились следствием применения некачественных материалов или неквалифицированного выполнения работ, Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов; - на применяемые материалы, оборудование - не менее срока, установленного заводом-изготовителем. |
| 14. | Производство работ | Заказчик осуществляет контроль и надзор за ходом и качеством работ, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика, следит за соблюдением сроков их выполнения и качеством применяемых материалов и конструкций. Подрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход строительства, а также все связанные с этим факты и обстоятельства, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика, который по окончании работ передает заказчику. Подрядчик в ходе ремонтных работ осуществляет входной контроль качества материалов, изделий и оборудования, и операционный контроль качества работ в соответствии со строительными нормами и правилами. |
| 15. | Материалы | Материалы, конструкции и инженерное оборудование должно соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ, отвечать санитарно-гигиеническим, противопожарным нормам и иметь соответствующие сертификаты и паспорта. Приборы и материалы, используемые при производстве работ, выбор их марок и моделей, а также выбор цветовой гаммы осуществлять по согласованию с заказчиком. При этом оформление согласования в письменном виде обязательно. Все материалы и комплектующие, используемые при производстве работ должны быть новыми, без внешних дефектов, не бывшими в эксплуатации и иметь исправное техническое состояние. Перечень основных используемых материалов и технологического оборудования с функциональными, качественными и техническими характеристиками указан в Приложении № 2 к Документации. |

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Приложение №1 к Документации об электронном аукционе - Локальные сметные расчеты (Размещено отдельным файлом)

2. Приложение №2  к Документации об электронном аукционе - Перечень основных используемых товаров (материалов и технического оборудования) с качественными характеристиками, предлагаемых к использованию при выполнении работ

(Размещено отдельным файлом)