ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
НА МОНТАЖ ЗАЩИТНОГО ЭКРАНА ИЗ ДЕТАЛЕЙ СТРОИТЕЛЬНЫХ ЛЕСОВ


ВВЕДЕНИЕ

Строительство, а также реконструкция и ремонт зданий и сооружений в городах России производится в основном с применением башенных кранов в стеснённых условиях городской застройки.

Стеснённые условия отличаются тем, что в зоне действия башенного крана находятся действующие здания и сооружения, дороги, тротуары, пешеходные переходы. При организации строительного производства в этих условиях выполняют особые меры безопасности: выселение из зданий, находящихся в зоне действия башенного крана, оснащение башенного крана приборами, автоматически ограничивающими зону действия крана на данном объекте, монтаж на здании защитного экрана из деталей строительных лесов.

Монтаж на возводимом здании защитного экрана - наиболее простой, надёжный и экономичный способ обеспечения безопасности строительного производства.

Защитный экран из деталей строительных лесов применим для зданий с разнообразными архитектурно-планировочными и конструктивными параметрами, конфигурацией, высотой и протяженностью.

Трудоёмкость монтажа защитного экрана не превышает, как правило, 0,6 чел.-ч, приходящейся на 1 мплощади экрана.

В настоящем проекте для монтажа экрана использованы детали лесов по ГОСТ 27321-87, трубчатых, хомутовых, стойки которых стыкуются при помощи патрубков.

Проект производства работ дополняется графической частью: схемами узлов, монтажа и крепления экрана к стене, опорного устройства экрана на перекрытии здания.

Настоящий документ предназначен для оказания помощи проектной, проектно-технологической и строительной организациям в разработке проекта производства работ на монтаж защитного экрана из деталей строительных лесов.

В основу документа положены результаты работ по обобщению практического опыта монтажа защитного экрана московскими строительными организациями.

1. Устройство защитного экрана и проверка его прочности

В стеснённых условиях возводится монолитное железобетонное здание, в плане имеющее сложную форму с прямоугольными и овальными очертаниями стен. Габаритные размеры: длина по фасаду не менее 50,0 м, ширина не более 30 м, высота до 160 м. Толщина стен и междуэтажных перекрытий - не менее 200 мм, оконные и другие проёмы позволяют монтировать в них опорные устройства для установки защитного экрана.

Проект производства работ на монтаж защитного экрана составляется на основании технического задания и исходных данных, в составе которых: рабочая документация на здание (в объёме, необходимом для монтажа экрана), проект производства работ на возведение здания, паспорт и инструкция по монтажу строительных лесов.

Данный проект разработан при следующих исходных данных.

Конструкция экрана - инвентарная, сборно-разборная, многоразового применения из лесов, например, ЛСПХ-200-60 по ГОСТ 27321-87. Шаг яруса по высоте - 2 м, шаг стоек вдоль стены - 2,5 м, ширина между стойками - 1,25 м.

Экран монтируется из трубчатых элементов лесов: стоек и полустоек диаметром 48-60 мм, устанавливаемых на опорные устройства, продольных связей диаметром 48 мм, соединяемых со стойками при помощи хомутов, поперечин, крепящих экран к стене при помощи металлических или полимерных пробок (дюбелей). На крайних секциях экрана при помощи поворотных хомутов устанавливаются диагональные связи.

Стойки и полустойки стыкуются при помощи патрубков.

Экран крепится к стене возводимого здания также, как и строительные леса. Пробки (дюбеля) вставляют в просверливаемые в стене отверстия. В пробки ввинчивают крюки, на которые надевают проушины поперечин, после чего поперечины крепят хомутами к стойкам.

Хомут неповоротный соединяет под прямым углом стойки и полустойки с поперечинами и перилами. Хомут поворотный соединяет под острым или тупым углом стойки с диагональными связями.

Конструкция из деталей лесов позволяет применять различные схемы монтажа экрана в зависимости от конфигурации стен, высоты здания и других местных условий.

Экран устанавливают, как правило, не выше 2 м над монтажным горизонтом. Длина экрана принимается обычно равной захватке бетоноукладочных работ.

Наибольшую опасность представляют собой грузы весом 2-2,5 тс, перемещаемые кареткой на крюке крана со скоростью 30-40 м/мин на высоте 1-1,5 м над монтажным горизонтом. Типовым представителем таких грузов может быть принята бадья с бетонной смесью. В чрезвычайной ситуации (например, резкое или запоздалое торможение) бадья ударяет по защитному экрану, который должен за счёт деформации погасить энергию удара и предотвратить аварийные последствия.

Ниже приводится типовой проверочный расчёт защитного экрана на примере применения бадьи для подачи бетона на монтажный горизонт. Расчёт выполнен для экрана из труб 48х3,5 мм по ГОСТ 10704-91. Расчёт применим и для экрана из трубы, например, 50х3,5 по ГОСТ 3262-75.

1.1. Исходные данные для расчёта

Удар бадьи воспринимает секция экрана, состоящая из труб 48х3,5 мм.

| Момент инерции сечения трубы , см | 10,3 |
| --- | --- |
| см, где . |  |
| Момент сопротивления сечения трубы , см | 4,18 |
| см. |  |
| Модуль упругости стали , ГПа (кгс/см) | 206 (2х10). |
| Предел текучести стали трубы , МПа (кг/см) | 245 (2450). |
| Вес бадьи с бетоном, кН (кгс) | 2,5 (2500 кгс). |
| Скорость перемещения бадьи с бетоном , м/мин (м/с) | 36 (0,6). |

Бадья с бетоном весом 2,5 кН перемещается горизонтально с постоянной скоростью 0,6 м/с на высоте 1,1 м от монтажного горизонта, ударяется об экран на расстоянии 1,6 м от места крепления в стене. Расчётная схема экрана приведена на рис.1.

Рис.1. Расчётная схема экрана

Расчёт выполнен с учётом следующих условий и допущений.

При ударе бадьи о леса кинетическая энергия бадьи должна быть погашена потенциальной энергией сжатой стальной решётки секции экрана, которая деформируется подобно сжатой пружине. Предварительные расчёты показали, что в данном случае массой секции экрана можно пренебречь, так как это практически не сказывается на точности расчёта. Масса бадьи существенно больше массы секции экрана, принимающей на себя удар бадьи. Ошибка при соотношении масс более 3:1 составляет не более 3-4%, что допустимо для практических расчётов.

Принято, что при ударе деформируются (образуют прогиб ) только стойки секции экрана. Это допущение не учитывает дополнительную жёсткость, создаваемую рамой секции, что увеличивает надёжность расчёта. Предварительные расчёты показали, что требуемая прочность экрана обеспечивается при установке сдвоенных внутренних стоек. Поэтому приводится расчёт экрана из двух сдвоенных внутренних и двух наружных стоек.

Рекомендуется придерживаться следующего порядка расчёта.

Из равенства энергии бадьи и потенциальной энергии секции определяем динамический прогиб и сопоставляем его со статическим, получаем коэффициент динамичности.

Определяем наибольшее напряжение в стойках от статического момента силы и увеличиваем его на коэффициент динамичности.

1.2. Расчёт коэффициента динамичности

Коэффициентом динамичности  назовём отношение динамических параметров удара к соответствующим статическим (прогиб, сила, момент силы, напряжение изгиба стойки).

Кинетическая энергия бадьи

переходит в потенциальную энергию деформации экрана

.

Определяем прогиб стоек экрана

.

Отсюда эквивалентная сила

и потенциальная энергия при прогибе от удара

.

Приравнивая выражения кинетической и потенциальной энергий, после сокращений получаем

или

.

Отсюда

,

где .

Тогда динамический прогиб равен

.

Разделив динамический прогиб на статический, получаем выражение коэффициента динамичности

.

Переходим к вычислениям.

Вычисляем статический прогиб

см,

где  см - момент инерции сечения шести труб стоек экрана (расчёт показал, что экран без сдвоенных стоек не выдерживает заданной нагрузки),

1,6 м - расстояние от места приложения силы до места крепления экрана в стене здания.

Вычисляем коэффициент динамичности

.

1.3. Расчёт напряжения изгиба стоек

Наибольший статический изгибающий момент равен

Н•м.

Вычисляем статическое напряжение стоек от изгиба

МПа (1600 кгс/см),

где  м - момент сопротивления сечения шести стоек экрана.

Вычисляем динамическое напряжение стоек от изгиба

МПа (2400 кгс/см).

Поскольку  МПа (2450 кгс/см), прочность экрана обеспечивается, что и обуславливает безопасность в случае удара бадьи об экран. Наличие диагональных и горизонтальных связей, образующих раму экрана и не учтённых в расчёте, повышает надёжность расчёта.

С целью уточнения расчёта (экономии сдвоенных стоек и труда на их установку) на практике экспериментально определяют фактическую жёсткость рамы экрана. Для этого измеряют фактический статический прогиб экрана от момента силы, например, 500 кгс, приложенной к экрану на расстоянии, например, 2 м от монтажного горизонта.

2. Ведомость использованных документов

| Обозначение | Наименование |
| --- | --- |
| СП 48.13330.2011 СНиП 12-01-2004 | Организация строительства |
| СНиП 12-03-2001 | Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. |
| СНиП 12-04-2002 | Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство. |
| ГОСТ 12.1.004-91 | ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования. |
| ГОСТ 12.1.030-81 | ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление. |
| ГОСТ 12.1.046-85 | ССБТ. Строительство. Нормы освещения строительных площадок. |
| ГОСТ 12.4.011-89 | Средства защиты рабочих. Общие требования и классификация. |
| ГОСТ 12.4.026-81* | ССБТ. Цвета сигнальные и знаки опасности. |
| ГОСТ 12.4.059-89 | ССБТ. Строительство. Ограждения защитные инвентарные. Общие технические условия. |
| ГОСТ 23407-78 | Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ. Технические условия. |
| ГОСТ 27321-87 | Леса стоечные приставные для строительно-монтажных работ. Технические условия. |
| МДС 12-25.2006 | Леса строительные. Монтаж, расчёт, эксплуатация. ОАО "ЦПП". М., 2006. |
| МДС 12-40.2008 | Рекомендации по составлению проекта производства работ на монтаж строительных лесов. ОАО "ЦПП". М., 2008. |
| МДС 12-41.2008 | Монтажная оснастка для временного закрепления сборных элементов возводимых и разбираемых зданий. ОАО "ЦПП". М., 2008. |

________________
          * Документ не действует на территории Российской Федерации. Действует ГОСТ Р 12.4.026-2001. (ИУС N 12, 2001 год) здесь и далее. - Примечание изготовителя базы данных.

3. Организация и технология монтажа защитного экрана

3.1 Подготовительные работы

3.1.1 До начала монтажа экрана проводятся подготовительные работы:

- зона монтажа экрана освобождается от строительных конструкций, материалов, механизмов и строительного мусора и ограждается согласно требованиям СНиП 12-03 и ГОСТ 23407; устанавливаются предупреждающие знаки по ГОСТ 12.4.026;

- производится инструктаж рабочих-монтажников о порядке, приёмах и правилах сборки и креплении экрана к стене.

3.1.2 Производится осмотр, контроль и оценка технического состояния деталей монтируемого экрана. Повреждённые детали подлежат выбраковке.

3.1.3 Производится подготовка к работе, установка и запуск согласно инструкциям заводов-изготовителей башенного крана (крышевого крана, подъёмника, лебёдки) для подъёма и спуска деталей экрана.

3.1.4 Производится подготовка средств механизации (ручных сверлильных машин, перфораторов, трамбовок и т.п.) и инструмента, проверяется их комплектность и готовность к работе.

3.1.5 Производится подготовка опор для экрана: монтаж лесов, если экран опирается на леса, и несущих конструкций здания (стен, колонн, перекрытий), если экран крепится изнутри здания при помощи крепёжных устройств и приспособлений.

3.1.6 Разметка точек установки анкерных пробок на стене здания проводится в соответствии с рабочим чертежом на стену или "по месту".

Расстояние точки установки анкерной пробки до проёма должно быть не менее 150-200 мм.

3.2 Основные работы

3.2.1 Монтаж экрана может быть произведён на леса, а также на опорные устройства на высоте с креплением экрана на перекрытии (рис.2), за стену в проёме (рис.3), на кронштейне (рис.4), на стене с уступом (рис.5).

Рис.2. Монтаж экрана с креплением на перекрытии

Рис.3. Монтаж экрана с креплением за стену в проёме

Рис.4. Монтаж экрана с креплением на кронштейне

Рис.5. Монтаж экрана с креплением на стене с уступом

Монтажные работы выполняются с использованием правил, способов и приёмов, изложенных в инструкциях заводов-изготовителей лесов.

Процесс монтажа экрана состоит из установки опорного устройства, сборки экрана на опорном устройстве и креплении экрана к стене.

3.2.2. При креплении экрана на перекрытии опорное устройство монтируют из двух консольных балок и распорных стоек (см. рис.2).

Балки укладывают на перекрытие через листовые металлические подкладки. Затем на противоположные концы балок устанавливают стойки с винтовыми механизмами. Верхние опоры стоек с деревянными прокладками подводят к перекрытию. При помощи винтовых механизмов с моментом затяжки не менее 5 кгс•м стойки упирают в перекрытие и в балки, прижимая их к перекрытию и закрепляя при этом в проёме опорное устройство.

Для закрепления лесов на опорном устройстве используются петли, приваренные к балкам.

В качестве консольных балок применяют швеллер N 14 или 16 по ГОСТ 8240-97 в зависимости от ударной нагрузки на экран.

Для распорных стоек применяются монтажные стойки телескопической конструкции с винтовым механизмом регулирования высоты опор. Основные параметры стоек: высота до 3100 мм, распорное усилие от 3000 до 5000 кгс (см. МДС 12-41.2008).

3.2.3 Для крепления экрана к стене через оконный проём используют, как правило, трубчатые элементы (детали) лесов (см. рис.3).

Удлинённые поперечные связи лесов заводят в проём, затем на них укладывают впритык к стене продольные трубы. Крепление связей и труб осуществляется при помощи хомутов.

3.2.4 Опорное устройство из кронштейна для экрана может быть собрано непосредственно на железобетонной стене (см. рис.4).

В стене проделывается отверстие, в которое вставляется шпилька. На шпильку навешивается стойка, имеющая проушины вверху и внизу для шарнирного крепления на шпильках растяжки и балки. К балке приваривают стандартные башмаки лесов, в которые вставляют стойки и осуществляется монтаж экрана.

Детали кронштейна изготавливают из профилей стального проката по двум вариантам. По первому варианту стойка и балка изготавливаются из швеллеров N 10 - N 16 по ГОСТ 8240-97 в зависимости от нагрузки от экрана, а растяжка - из полосовой стали. Причём балка сваривается из двух швеллеров. По второму варианту стойка изготавливается из двух уголков N 5 - N 9 по ГОСТ 8509-97, а балка - из двутавра N 12 - N 18. Для растяжки используют полосовую сталь.

Точка крепления растяжки на балке, из условия равенства изгибающих моментов (экономичного сечения балки и наименьшего веса) должна находиться на расстоянии 4/5 длины балки от стены.

Стандартная шпилька для крепления кронштейна к стене - с резьбой не менее М18.

Расчёты показывают, что каждый кронштейн выдерживает нагрузку от стоек экрана не менее 2400 кгс.

3.2.5 При креплении экрана на стене с уступом опорное устройство монтируется с учётом уступа стены здания (см. рис.5).

Выносная опора устроена на элементах лесов с помощью диагональных штанг.

3.2.6 Крепление экрана к железобетонной стене толщиной не менее 200 мм осуществляется с помощью заводских металлических пробок или полимерных дюбелей также, как и строительных лесов.

Дюбели, например, типа MGD 14х100 и болтом MUNGO MGV 12х350 с кольцом укрепляют в стене согласно намеченным точкам крепления. Диаметр и глубина отверстия в стене должны соответствовать значениям, указанным в заводской инструкции на монтаж лесов.

Прочность крепления дюбелей в стене проверяется расчётом и должна быть испытана выборочно с помощью прибора (приспособления) для выдёргивания пробки из стены. Выдёргивающее усилие из бетона должно быть обеспечено не менее 500 кгс.

Если отверстие просверлено ошибочно не в том месте, то ошибочное отверстие предварительно бетонируется или заполняется аналогичным по прочности полимерным составом. Затем просверливается новое отверстие.

Очистка отверстий от пыли производится сжатым воздухом.

Дюбель вставляется в подготовленное отверстие и подбивается монтажным молотком.

3.2.7 Демонтаж экрана для перестановки на новую захватку бетонных работ производится в порядке, обратном его монтажу, то есть, сверху вниз. Спуск демонтированных составных частей экрана осуществляется с помощью лебёдки, подъёмника, крышевого крана.

4. Требования к качеству и приемка работ

4.1 Качество монтажа экрана должно быть таково, чтобы в случае нештатной ситуации, а именно, - удара крюка с грузом на экран, экран погасил бы эту динамическую нагрузку (деформировался, но не был бы вырван из мест крепления и не рухнул бы вниз).

Качество монтажа экрана обеспечивается текущим контролем подготовительных и основных работ, а также при приемке работ.

4.2 В процессе подготовительных работ проверяют:

- готовность стены и конструктивных элементов здания к выполнению монтажных работ;

- состояние деталей лесов (размеры, отсутствие вмятин, изгибов и прочих дефектов деталей лесов);

- состояние деталей опорных устройств (отсутствие дефектов в консольных балках и стойках, надёжность петель балок).

4.3 В процессе монтажных работ проверяют:

- диаметр, глубину и чистоту отверстий под анкерные пробки;

- прочность крепления анкеров;

- вертикальность стоек и горизонтальность связей.

При сборке экрана необходимо следить, чтобы стойки входили в патрубки на проектную длину.

4.4 При приёмке работ производится осмотр смонтированного экрана в целом и особенно тщательно мест крепления и сопряжений. Обнаруженные при осмотре дефекты устраняются.

Приёмка смонтированного экрана оформляется актом сдачи-приёмки работ.

4.5 Качество монтажа экрана оценивается степенью соответствия фактических параметров и характеристик проектным, указанным в проектной документации.

Основные контролируемые параметры и характеристики, способы их измерения и оценки приведены в таблице 1.

Таблица 1

Контролируемые параметры

| Технологические операции | Контролируемый параметр, характеристика | Допускаемое значение, требование | Способ контроля и инструмент |
| --- | --- | --- | --- |
| Разметка точек крепления экрана | Точность разметки | ±2,0 мм | Нивелир, отвес, рулетка |
| Сверление отверстий под анкерные пробки (дюбели) | Глубина, Диаметр, | длина винта +10,0 мм диаметр винта +0,2 мм | Глубиномер, нутромер |
|  | Расстояние до проёма, угла здания | Не менее 150,0 мм | Рулетка |
|  | Чистота отверстия | Отсутствие пыли | Визуально |
| Крепление экрана к стене | Сила, вырывающая анкер (дюбель) из стены | Не менее 500 кгс | Прибор для измерения силы |
| Установка стоек | Момент затяжки | 5 кгс·м | Динамометрический ключ |

5. Потребность в средствах механизации, инструменте, инвентаре и приспособлениях

Потребность в основных средствах механизации, инструменте, инвентаре и приспособлениях приведена в таблице 2.

Таблица 2

Потребность в основных средствах механизации, инструменте, инвентаре и приспособлениях

| Наименование | Тип, марка, ГОСТ, N чертежа, завод-изготовитель | Техническая характеристика | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| Кран крышевой | Типа "Пионер", ЗАО "ТЭМЗ" | Грузоподъёмность 150-500 кгс | Подъём и спуск деталей лесов, элементов экрана |
| Лебёдка | Типа ТЛ-12, Т-66А | Тяговое усилие 250 кгс |  |
| Отвес, шнур | ОТ400-1, ГОСТ 7948-80. | Масса отвеса не более 0,4 кг, длина 98 м. | Разметка захваток, проверка вертикальности |
|  | Шнур трехпрядный капроновый | Длина шнура - 5 м, диаметр 3 мм |  |
| Дрель | Интерскол ДУ 1000-ЭР | Мощность 1,0 кВт, диаметр сверления отверстия до 25 мм | Сверление отверстий в стене |
| Рулетка стальная | Р20УЗК, ГОСТ 7502-98 | Длина 20 м, масса 0,35 кг | Измерение линейных размеров |
| Динамометрический ключ | ДМК-8 | Пределы измерения 3-8 кгс·м, масса 3,5 кг | Обеспечение прочности крепления стоек |
| Прибор для выдёргивания пробки (дюбеля) | ПВ-800 | Пределы измерения 100-500 кгс. Габариты: 1240х1200х175 мм. Масса - 7,8 кг | Контроль прочности крепления пробки (дюбеля) |

6. Техника безопасности и охрана труда

6.1 При организации и проведении работ по монтажу экрана должны выполняться требования СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002, ГОСТ 12.4.011.

К монтажу экрана допускаются рабочие, имеющие право работать на высоте. Рабочие-монтажники должны быть обеспечены предохранительными поясами.

6.2 Пожарная безопасность на рабочих местах должна обеспечиваться в соответствии с ГОСТ 12.1.004-91 и правилами ППБ-01-93.

6.3 Электробезопасность на рабочих местах должна обеспечиваться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.030-81 и ПОТ РМ-016-2001.

6.4 При организации зоны монтажа устанавливается опасная зона от падения предметов с высоты монтажного горизонта. Опасная зона обозначается знаками безопасности и надписями установленной формы в соответствии с ГОСТ 12.4.026.

Расположение и конструкция ограждения зоны монтажа должны быть приняты по ГОСТ 23407.

6.5 При работе в темное время суток зона монтажа должна быть освещена в соответствием с ГОСТ 12.1.046.

6.6 Молниезащита экрана должна быть устроена с сопротивлением заземления не более 15 Ом.

6.7 На время монтажа и демонтажа экрана электрические провода, расположенные ближе 5 м от экрана, обесточивают.

Во время грозы, снегопада и при ветре более 6 баллов монтаж или демонтаж экрана не производят.

6.8 Техническое состояние экрана контролируют перед каждой сменой и периодическими осмотрами через каждые 10 дней.

Документ разработан сотрудниками ЗАО ЦНИИОМТП (отв. исполнитель Корытов Ю.А.).