ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТК)

МОНТАЖ ПРЯМОЙ И РАЗВЕТВИТЕЛЬНОЙ МУФТ ВНУТРИЗОНОВОГО ОПТИЧЕСКОГО КАБЕЛЯ СВЯЗИ МАРКИ ОЗКГ-1-0,7-4/4

Руководитель разработки Беленко А.К.

Разработчики ТК: Саблин В.А., Саблина Е.Е., Чванин А.Н., Шилова Е.И.

Художник Давыдов Г.И.

УТВЕРЖДЕНА Заместителем начальника ССКТБ Тер-Аванесовым Г.Н. 24 марта 1989 г.

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Общие положения

Технологическая карта разработана на монтаж прямой и разветвительной муфт внутризонового оптического кабеля связи ОЗКГ-1-0,7-4/4. Карта разработана в соответствии с "Временным руководством по прокладке, монтажу и измерениям оптического кабеля связи на строительстве ВОЛС-33" (М.: ССКТБ, 1989) и является пособием для руководящего персонала и исполнителей при строительстве волоконно-оптических линий связи внутризоновых сетей. При возникновении случаев, связанных с общими вопросами организации строительно-монтажных работ и не нашедших отражения в карте, следует обращаться к "Руководству по строительству магистральных и внутризоновых кабельных линий связи" (М.: Радио и связь, 1986), главы 2, 3, 9.

1.2. Характеристики конструктивных элементов

1.2.1. Конструкция оптического кабеля ОЗКГ-1

ОЗКГ-1 - оптический кабель с металлическими армирующими элементами и центральным профилированным элементом, в пазы которого уложены четыре оптических волокна (ОВ), с четырьмя медными жилами для дистанционного питания аппаратуры. На рис.1 показана конструкция кабеля ОЗКГ-1.

Рис.1. Конструкция кабеля ОЗКГ-1:

1 - центральный профилированный стержень из ПВХ; 2 - нити СВМ; 3 - ОВ в защитном покрытии; 4 - скрепляющие ленты; 5 - внутренняя оболочка; 6 - армирующий стальной элемент; 7 - наружная оболочка из полиэтилена; 8 - медная жила

Геометрические размеры ОВ:

| диаметр сердцевины | (50±3) мкм |
| --- | --- |
| диаметр оболочки | (125±3) мкм |
| неконцентричность оболочки по отношению к сердцевине | не более 6% |
| некруглость оболочки | не более 2,0% |
| наружный диаметр защитного покрытия | (250±30) мкм |

Защитное покрытие - эпоксиакрилатное.

Центральный профилированный элемент выполнен из ПВХ пластиката и армирован терлоновыми нитями или нитями СВМ. В каждый паз профилированного элемента уложено одно ОВ. Профилированный элемент обмотан фторопластовой или полиэтиленовой лентой. Поверх обмотки наложена внутренняя оболочка из ПВХ пластиката, затем - повив из 8-14 армирующих элементов и четырех изолированных полиэтиленом медных жил диаметром (1,2±0,2) мм.

Армирующий элемент выполнен из стальных проволок диаметром (1,2±0,2) мм, покрытых оболочкой из полиэтилена. По повиву армирующих элементов и медных жил наложена обмотка фторопластовой или полиэтилентерефталатной лентой или нитью. Поверх обмотки наложена наружная защитная оболочка из полиэтилена, радиальной толщиной не менее 2,0 мм.

Для маркировке ОВ в кабеле в два соседних паза профилированного элемента введены нити разного цвета. Допускается использование других отличительных признаков. Пространство между элементами конструкции кабеля заполнено гидрофобным заполнителем.

| Наружный диаметр кабеля | мм |
| --- | --- |
| Максимальная масса 1 км кабеля | 360 кг |
| Строительная длина кабеля | не менее 2200 м |

Допускается поставка кабеля длиной не менее 1000 м в количестве не более 30% от общей длины сдаваемой партии. По соглашению сторон допускается поставка кабеля любыми длинами.

1.2.2. Оптические характеристики

Оптические волокна в кабеле имеют градиентный профиль показателя преломления. Коэффициент затухания в ОВ кабеля на волне длиной 1,3 мкм не более 0,7 дБ/км. Полоса пропускания на волне длиной 1,3 мкм в ОВ кабеля длиной 1 км - 800 мГц. Переходное затухание между двумя любыми ОВ на ближнем и дальнем концах строительной длины кабеля не менее 120 дБ на длине волны 1,3 мкм. Апертура 0,2±0,02.

1.2.3. Механические характеристики

Кабель стоек к растягивающим усилиям не менее 3000 Н. Кабель выдерживает раздавливающее усилие на длине 1 см не менее 1000 Н. Кабель стоек к изгибам в стационарном состоянии с радиусом изгиба, равным 20 номинальным диаметрам кабеля. Кабель стоек к воздействию циклической смены температур от минус 40 до плюс 50 °С.

1.2.4. Электрические характеристики

Электрическое сопротивление изоляции на длине кабеля 1 км каждой медной жилы относительно остальных медных жил, соединенных со стальными элементами, не менее 100 МОм. Электрическое сопротивление изоляции на длине кабеля 1 км наружной полиэтиленовой оболочки, измеренное между всеми металлическими элементами и водой, не менее 10 МОм. Испытательное напряжение между двумя медными жилами и между любой жилой и армирующими элементами, соединенными вместе, не менее 3 кВ переменного тока.

1.2.5. Конструкция соединительной муфты

Сращивание строительных длин внутризоновых оптических кабелей производится с применением прямой соединительной муфты ММЗОКП-17/27 и разветвительной ММЗОКР-17/27, представляющих собой в состоянии поставки комплекты деталей и материалов (АХП0.446.004 ТУ), имеющие этикетку и упакованные в полиэтиленовые пакеты. (Состав комплектов и назначение их деталей и материалов приведены в табл.5 и 6).

1.3. Состав работ

В состав работ, рассматриваемых картой, входят:

организационно-подготовительные работы,

организация рабочего места,

подготовка объекта для производства работ,

монтаж прямой соединительной муфты,

монтаж разветвительной муфты,

проверка герметичности смонтированной муфты,

ремонт соединительной муфты,

монтаж соединительных муфт на кабеле, прокладываемом в кабельной канализации.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ МОНТАЖНОГО ПРОЦЕССА

2.1. Организация монтажных работ

2.1.1. До начала монтажа руководитель работ обязан изучить соответствующую техническую документацию, провести обследование района строительства, сопоставить план расположения соединительных муфт с реальными возможностями и получить необходимые монтажные материалы, инструмент, приспособления и инвентарь.

Для осуществления оперативной связи в процессе монтажа (контрольных измерений) должны быть получены не менее трех радиостанций типа "Лен".

2.1.2. В состав технической документации должны входить:

наряд на выполнение работ;

требование на получение материалов и инструмента;

монтажная схема линий с указанием мест монтажа соединительных муфт;

план очередности монтажа соединительных муфт;

бланки паспорта на соединительные муфты.

2.1.3. Численно-квалификационный состав бригады

Монтаж соединительных муфт и контрольную измерительную проверку в процессе монтажа производит комплексная бригада в составе 4 человек:

инженер-измеритель - 1,

техник-измеритель - 1,

монтажник связи - спайщик 6-го разр. - 1,

монтажник связи - спайщик 5-го разр. - 1.

К работе допускаются только лица, прошедшие специальное обучение по монтажу и измерениям оптических кабелей связи.

2.2. Подготовка к проведению монтажных работ

2.2.1. До выезда на трассу в условиях мастерских вскрывают полиэтиленовый пакет с упакованным в нем комплектом деталей для монтажа прямой и разветвительной муфт.

Для монтажа прямой муфты из комплекта извлекают корпуса внешней и внутренней полиэтиленовых муфт с конусами (по два на каждую муфту), пояски ТУТ 60/30 и 80/40 и герметизирующую ленту подслоя (сэвилен или клей-расплав ГИПК 14-13) (см. рис.2).

Рис.2. Детали для монтажа прямой муфты

Для монтажа разветвительной муфты из пакета извлекают корпуса, конусы и гильзы внешний и внутренней муфт, пояски ТУТ 60/30, 80/40 и 100/50, рулончик герметизирующей ленты или клей-расплав ГИПК 14-13, полиэтиленовую ленту и стеклоленту.

Полиэтиленовые детали муфты протирают ветошью, смоченной бензином Б-70.

2.2.2. Проверяют наличие опорных металлических колец в конусах и в двух полумуфтах. На окончаниях полумуфт и конусах ножом снимают фаску на угол 30°. Поверхность в этих местах зачищают металлической щеткой.

2.2.3. Для монтажа прямой муфты устанавливают конусы в окончания полумуфт так, чтобы корпус полумуфт перекрывал их только наполовину. Рядом со стыком накладывают по одному пояску герметизирующей ленты и устанавливают соответствующий поясок термоусаживаемой трубки длиной 70 мм. Для герметизации полиэтиленового конуса с внутренней муфтой применяют ТУТ 60/30, для внешней - ТУТ 80/40. Усадку ТУТ производят открытым пламенем (см. рис.3).

Рис.3. Усадка термоусаживаемой трубки на конусе муфты

Для монтажа разветвительной муфты в корпус внутренней муфты устанавливают конус и гильзу. Место стыка корпуса с конусом герметизируют ТУТ 60/30, корпуса с гильзой - ТУТ 100/50 с применением герметизирующего подслоя. Аналогично производят сборку деталей внешней муфты. В этом случае место стыка конуса с корпусом герметизируют ТУТ 80/40 с применением герметизирующего подслоя, в место стыка корпуса с гильзой - методом наплавления полиэтиленовой ленты под стеклолентой.

2.2.4. После проведения подготовительных работ полиэтиленовые муфты укладывают снова в полиэтиленовый пакет с монтажными материалами и плотно завязывают. Рекомендуется подготовить сразу 3-4 муфты.

2.3. Организация рабочего места

Монтаж соединительных муфт производится в монтажно-измерительной автомашине, оснащенной кузовом закрытого типа (КУНГ).

Внутри кузова устанавливается монтажный стол, оборудованный приспособлением для закрепления концов монтируемого кабеля и размещения монтажных инструментов. Здесь же предусмотрено место для транспортирования устройства для сварки ОВ и работы с ним во время монтажа, а также ящики для монтажных материалов и инструмента. Для сидения монтажников имеются вращающиеся стулья с регулировкой высоты. В передней части кузова размещается шкаф для хранения и транспортирования измерительных приборов и верстак для выполнения сопутствующих работ.

В кузове также располагаются сиденья-лари, предназначенные для крупногабаритных инструментов, оборудования и материалов. Освещение в салоне кузова естественное - через окна и искусственное - от ламп в плафонах напряжением 12 B, расположенных у монтажного стола и верстака. Питание всех электропотребителей осуществляется от бортовой сети 12 B или портативной бензоэлектростанции АБ-1 мощностью 1 кВт. Для подключения бензоэлектростанции к щиту питания имеется комплект шнуров на вращающихся катушках.

Для измерения на конце другой стыкуемой строительной длины кабеля используется еще одна монтажно-измерительная автомашина.

2.4. Подготовка кабеля к монтажу

2.4.1. Перед началом работ необходимо убедиться в том, что концы проложенного кабеля герметично заделаны полиэтиленовыми колпачками (проверяется визуально). Снятие колпачков разрешается только перед монтажом или при необходимости проведения дополнительных контрольных измерений с последующей герметизацией концов кабеля до начала монтажа. Если колпачки отсутствуют, необходимо убедиться в отсутствии воды (влаги) в кабеле. Запас ОК для монтажа соединительной муфты в монтажно-измерительной автомашине должен быть не менее 8 м с каждойстроительной длины.

2.4.2. Оба конца кабеля на половину длины протирают от грязи ветошью и подают в монтажно-измерительную автомашину для выполнения монтажа.

2.5. Монтаж прямой соединительной муфты оптического кабеля ОЗКГ-1

2.5.1. Концы кабеля на длине 2,5 м протирают ветошью, смоченной в бензине Б-70, а затем - сухой.

На каждый конец кабеля надвигают по одной полумуфте большего размера (внешняя муфта). На один из концов ОК - поясок ТУТ 100/50 шириной 60 мм и один поясок шириной 100 мм. Затем на оба конца надвигают по одной полумуфте меньшего размера (внутренняя муфта).

Отступив от концов ОК на 1500 мм, удаляют полиэтиленовую оболочку.

2.5.2. Металлические защитные проволоки и провода дистанционного питания разворачивают в направлении против их повива, отделяют друг от друга и укорачивают кусачками, оставляя длину 450-460 мм от среза полиэтиленовой оболочки.

Затем проволоки выпрямляют. Половину проволок (6-7 шт.) с каждого конца кабеля отгибают и прикрепляют к кабелю со стороны, противоположной монтажнику. Другую половину, наоборот, отгибают и прикрепляют к кабелю со стороны монтажника (см. рис.4).

Рис.4. Отгибание металлических проволок

Концы кабеля плотно закрепляют в зажимах монтажного станка, обеспечив между срезами полиэтиленовой оболочки расстояние 340 мм.

2.5.3. Далее приступают к сращиванию металлических проволок и медных жил обоих концов ОК. Для этого от одного из концов ОК, со стороны, противоположной монтажнику, освобождают нижнюю проволоку. Аналогичную проволоку освобождают от другого конца ОК. На одну из них надвигают полиэтиленовую гильзу диаметром 8 мм и длиной 40 мм. Проволоки стягивают навстречу друг другу и отмечают место удаления их полиэтиленовой изоляции.

На одной из проволок изоляцию удаляют на длине 30 мм, а на другой - на длине 60 мм. Скрутку производят у среза полиэтиленовой изоляции (см. рис.5).

Рис.5. Скрутка проволок между собой

Проволоки скручивают между собой на длине 25 мм, лишнюю длину удаляют кусачками. Аналогично сращивают медные жилы.

Затем проволоки и медные жилы пропаивают в стаканчиковом паяльнике (см. рис.6). Стальные - припоем ПОССу 30-2 с применением пасты ПБК-26M, медные - припоем ПОССу 40-2 с применением раствора канифоли в спирте.

Рис.6. Пропайка проволок и медных жил

Скрутки проволок и медных жил пригибают и изолируют полиэтиленовыми гильзами (см. рис.7).

Рис.7. Изоляция скруток гильзой

Таким образом соединяют сначала все металлические проволоки и медные жилы со стороны, противоположной монтажнику (см. рис.8).

Рис.8. Соединение металлических проволок и медных жил

2.5.4. Отступив 75-80 мм от обреза внешней полиэтиленовой оболочки, удаляют внутреннюю поливинилхлоридную (ПВХ) оболочку. Разматывают на конце сердечника кабеля несколько витков фторопластовой ленты и ниткой временно закрепляют ОВ в пазах центрального профилированного элемента (см. рис.9).

Рис.9. Закрепление оптических волокон в пазах стержня

Затем ленту разматывают полностью и обрезают ножом возле ПВХ оболочки.

2.5.5. Оптические волокна поочередно извлекают из-под бандажа из ниток, каждое волокно и центральный профилированный элемент протирают бензином Б-70 и временно привязывают к кабелю.

2.5.6. На обоих концах кабеля на расстояние 300 мм от обреза внутренней ПВХ оболочки ножом обрезают центральный профилированный элемент. На один из концов центрального профилированного элемента надвигают полиэтиленовую гильзу, входящую в комплект деталей и материалов для монтажа муфт.

В средней части сростка, в месте соединения центральных профилированных элементов, на одном из них делают надрез и удаляют ПВХ оболочку, освобождая нити. В натянутом состоянии срезы оболочки элементов обоих концов кабеля должны быть в стык. Освобожденные от оболочки нити СBM связывают тройным узлом (см.  рис.10), излишки нитей обрезают. Над узлом нитей СВМ устанавливают полиэтиленовую гильзу (см. рис.11).

Рис.10. Соединение нитей СВМ

Рис.11. Восстановление оболочки центрального профилированного элемента полиэтиленовой гильзой

2.5.7. Один из сращиваемых концов кабеля освобождают от крепления и, натягивая, выбирают слабину соединенного центрального элемента. Затем этот конец кабеля закрепляют снова.

2.5.8. Оптические волокна выводят через окна кассеты на ее лицевую часть, отгибают снова и закрепляют в зажимах монтажного станка (см. рис.12).

Рис.12. Вывод ОВ через окна кассеты

2.5.9. На центральный профилированный элемент устанавливают и прикрепляют нитками кассету (см. рис.13).

Рис.13. Прикрепление кассеты к центральному профилированному элементу

2.5.10. Далее приступают к сварке ОВ, начиная с первого по счету в кабеле. Предварительно на ОВ надвигают защитную термоусаживаемую гильзу КДЗС.

2.5.11. На длине 30 мм с оптического волокна, с помощью специального устройства для химической очистки, удаляют эпоксиакрилатное защитное покрытие. Освобожденный от защитных покрытий участок ОВ протирают тампоном, смоченным в спирте.

2.5.12. Для получения качественной сварки необходимо произвести скол оптического волокна. Для этого волокно заводят в специальный инструмент для скола и, отступив 14-15 мм от начала защитных покрытий, делают вначале насечку, а затем путем изгиба упругого элемента обламывают волокно в месте насечки (см. рис.14).

Рис.14. Скол оптического волокна

Скол должен быть ровным и перпендикулярным оси волокна. Качество скола определяют с помощью микроскопа устройства для сварки.

Если скол не получился, то операцию по удалению защитных покрытий повторяют снова. Аналогично подготавливают волокно другого конца кабеля.

2.5.13. Далее производят сварку ОВ двух строительных длин кабеля (см. рис.15) в соответствии с указаниями "Паспорта на комплект для сварки световодов мод. КСС-111" (АРБ М2.322.007), под контролем рефлектометром обратного рассеивания. Ориентировочное затухание места сварки не должно превышать 0,5 дБ. Данные затухания заносят в паспорт на муфту (см. прилож.).

Рис.15. Сварка оптического волокна

2.5.14. После сварки первого ОВ усаживают защитную гильзу и производят выкладку волокна в кассете. Для предотвращения выпадания гильзы нужно ввести немного липкого полиизобутеленового компаунда (ЛПК) между фиксаторами (см. рис.16). Контроль рефлектометром ведется вплоть до окончания укладки оптического волокна и фиксации защитных гильз.

Рис.16. Нанесение компаунда ЛПК между фиксаторами кассеты

Защитную гильзу КДЗС располагают между фиксаторами, в середине кассеты, начиная с первого ряда (см. рис.17).

Рис.17. Установка гильзы КДЗС между фиксаторами кассеты

Аналогично свариваются и фиксируются остальные три волокна (см. рис.18).

Рис.18. Укладка всех четырех волокон

2.5.15. Закончив сварку и выкладку всех четырех волокон, кассету закрывают крышкой (см. рис.19). Крышку закрепляют в двух местах 2-3 слоями липкой пластмассовой ленты. С ее же помощью к крышке кассеты прикрепляют заполненный паспорт на смонтированную муфту (см. прилож.)

Рис.19. Установка крышки на кассету

2.5.16. Далее приступают к соединению металлических проволок, оставшихся со стороны монтажника (см. рис.20). Эту работу выполняют, как указано в п.2.5.3 настоящей ТК.

Рис.20. Сращивание оставшихся проволок и медных жил

2.5.17. После сращивания всех металлических проволок и медных жил приступают к герметизации всего сростка полиэтиленовыми муфтами (перед герметизацией сростка необходимо выровнять все металлические элементы).

2.6. Герметизация сростка полиэтиленовыми муфтами

2.6.1. Оба конца кабеля освобождают от крепления. Над кассетой устанавливают части внутренней полиэтиленовой муфты (см. рис.21).

Рис.21. Установка полиэтиленовой муфты над кассетой

2.6.2. Все герметизируемые стыки зачищают ножом или металлической щеткой. Рядом со средним стыком муфты накладывают по одному пояску герметизирующей ленты и над ним усаживают открытым пламенем поясок ТУТ 100/50.

На крайние стыки наматывают по 3-4 слоя полиэтиленовой ленты и по 2-3 слоя стеклоленты. Открытым пламенем производят герметизацию крайних стыков муфты наплавлением ПЭ ленты под стеклолентой. Режим сварки дан в табл.1:

Таблица 1

| Время, мин | Количество циклов (пауза-нагрев) |
| --- | --- |
| всей сварки | начального нагрева | паузы | последующего нагрева |  |
| 8 | 2 | 0,5 | 0,5 | 6 |

На рис.22 показана смонтированная внутренняя муфта.

Рис.22. Смонтированная внутренняя муфта

2.6.3. После монтажа внутренней полиэтиленовой муфты ее проверяют на герметичность местным воздушным давлением. Для этого к цилиндрической части корпуса муфты, нагретой металлической пластиной, приваривают ПЭ патрубок (оболочка кабеля ТПП 10x2x0,5). Через патрубок в корпусе муфты делают прокол шилом или проплав нагретым металлическим стержнем. К патрубку присоединяют через осушительный бачок с селикагелем автомобильный насос.

С помощью насоса в муфте создают избыточное воздушное давление примерно 98 кПа (1,0 кг/см). Проверку производят прибором УЗТИ, а при его отсутствии - обмыливанием муфты. После проверки муфту тщательно промывают водой от остатков мыла и затем протирают насухо. Полиэтиленовый патрубок срезают ножом. На отверстие в корпусе муфты накладывают вдвое сложенный отрезок сэвиленовой ленты длиной 30-35 мм (в сложенном виде) и закрепляют его нагретой металлической пластиной. Затем над этим участком устанавливают и усаживают второй оставшийся поясок ТУТ 100/50.

2.6.4. Закончив проверку герметичности внутренней муфты, приступают к монтажу внешней защитной муфты. Для этого внешнюю муфту устанавливают над внутренней (см. рис.23). Стыкуемые участки деталей муфты и оболочку кабеля возле стыка зачищают ножом или металлической щеткой. На стык полумуфт наматывают 10 слоев полиэтиленовой ленты и поверх них - четыре слоя стеклоленты. Умеренным пламенем газовой горелки или паяльной лампы производят наплавление ПЭ ленты под стеклолентой. Временной режим сварки приведен в табл.2:

Рис.23. Установка внешней муфты

Таблица 2

| Время, мин | Количество циклов (нагрев-пауза) |
| --- | --- |
| всей сварки | начального нагрева | паузы | последующего нагрева |  |
| 17 | 5 | 1 | 1 | 6 |

Далее на каждый крайний стык наматывают по 3-4 слоя полиэтиленовой ленты и 2-3 слоя стеклоленты. Герметизацию стыков производят также, как и герметизацию стыков внутренней муфты.

2.6.5. После монтажа внешней защитной муфты производят ее заливку гидрофобным заполнителем. Для этого в корпусе муфты, возле начала конусной части, ножом делают одно отверстие диаметром 10-12 мм. В отверстие вставляют воронку, через которую в муфту заливают нагретый до 80-90 °С гидрофобный заполнитель. Во время заливки муфта должна быть в наклонном (на угол, примерно, 30°) положении. Отверстие в муфте должно быть в верхней точке. По мере остывания и усадки заполнитель, примерно в течение одного часа, доливают в муфту.

После заливки муфты отверстие герметизируют наплавлением полиэтиленовой ленты под стеклолентой.

2.7. Монтаж разветвительной муфты ММЗОКР 17/27

Монтаж разветвительной муфты ММЗОКР на кабеле ОЗКГ-1 проводится аналогично монтажу прямой муфты ММЗОКП. Поэтому, в основном, следует руководствоваться указаниями, изложенными в п.2.5 настоящей ТК. Некоторые особенности монтажа муфты ММЗОКР приводятся ниже.

2.7.1. После удаления ветошью грязи с концов ОК на кабель, который будет разветвляться, надвигают соединенные конус, корпус и гильзу внешней и внутренней муфт. Ответвляемые кабели вводят в пальцы оголовника внешней и внутренней муфт (см. рис.24), удаляют полиэтиленовую оболочку, укорачивают армирующие проволоки и медные жилы.

Рис.24. Установка оголовника муфты на ответвляющиеся кабели

2.7.2. Устанавливают оголовник внутренней муфты над обрезом полиэтиленовой оболочки кабеля. Стыки пальцев оголовника с оболочкой кабелей герметизируют наплавлением ПЭ ленты под стеклолентой (см. рис.25).

Рис.25. Герметизация ответвлений оголовника внутренней муфты

Аналогично устанавливают и герметизируют места стыков оголовника внешней муфты (см. рис.26).

Рис.26. Герметизация ответвлений оголовника внешней муфты

2.7.3. Стальные проволоки и медные жилы одного ответвляемого кабеля отгибают в одну сторону, а проволоки второго ответвляемого кабеля - в другую (см. рис.27). Проволоки основного кабеля отгибают, как это указано в п.2.5.2настоящей ТК.

Рис.27. Разделка сращиваемых кабелей

2.7.4. Металлические проволоки и медные жилы сращивают и изолируют полиэтиленовыми гильзами, как это указано вп.2.5.3 настоящей ТК. Различие с прямой муфтой в том, что каждую проволоку основного кабеля сращивают с парой проволок ответвляемого кабеля (см. рис.28). Соединение медных жил производят в соответствии с проектом.

Рис.28. Сращивание трех стальных проволок брони

2.7.5. При восстановлении центрального профилированного элемента все три элемента (основного ОК и ответвляемых) связываются вместе в центре муфты и защищаются полиэтиленовой гильзой (см. рис.29).

Рис.29. Соединение трех центральных профилированных элементов

Кассета для выкладки запаса ОВ прикрепляется к трем профилированным элементам (см. рис.30).

Рис.30. Установка кассеты

2.7.6. Производят сварку и выкладку OB, как это показано на рис.31, в соответствии с описанием в пп.2.5.10-2.5.14настоящей ТК.

Рис.31. Установка защитных гильз и выкладка ОВ

2.8. Герметизация разветвительной муфты

2.8.1. Сдвигают части внутренней муфты и устанавливают их в оголовник (рис.32).

Рис.32. Установка корпуса внутренней муфты в оголовник

Место стыка конуса муфты с оболочкой кабеля и гильзы с оголовником герметизируют способом наплавления ПЭ ленты под стеклолентой. Режим сварки дан в п.2.6.2.

2.8.2. Смонтированную внутреннюю муфту проверяют на герметичность местным воздушным давлением (см. п.2.6.3).

2.8.3. Сдвигают и устанавливают в оголовник часть внешней муфты (рис.33). Герметизацию производят также, как и на внутренней муфте.

Рис.33. Установка корпуса внешней муфты в оголовник

2.8.4. В корпусе смонтированной внешней муфты, возле начала конусной части, делают отверстие 10-12 мм, через которое заливают разогретый до 80-90 °С гидрофобный заполнитель. После его заливки и остывания отверстие в муфте герметизируют наплавлением ПЭ ленты под стеклолентой.

2.9. Ремонт соединительной муфты

2.9.1. Вскрытие муфты

При необходимости ремонта муфты в нижней и верхней части внешней муфты делают по два отверстия диаметром 15-17 мм. На муфту устанавливают металлический кожух, в котором с помощью паяльной лампы или газовой горелки создают температуру 70-80 °С. Под муфту устанавливают противень. Примерно в течение часа производят выплавление гидрофобного заполнителя из внешней муфты. Затем вскрывают внешнюю муфту. Части муфты сдвигают в стороны по кабелю. Внутреннюю муфту протирают от остатков заполнителя ветошью, смоченной в бензине, а затем - сухой. Далее вскрывают внутреннюю муфту. Части муфты сдвигают к внешней муфте, производят вскрытие кассеты и ремонт волокон или сварных соединений.

2.9.2. Восстановление муфты

При последующем восстановлении муфты стыки внутренней и внешней муфт герметизируют наплавлением полиэтиленовой ленты под стеклолентой. На внешней муфте сначала заделывают отверстия в нижней ее части, а после заливки гидрофобного заполнителя - в верхней.

2.10. Особенности монтажа соединительных муфт на кабеле, прокладываемом в кабельной канализации

При монтаже соединительной муфты на кабеле, проложенном в кабельной канализации, монтируют только внутреннюю муфту. Внешняя муфта в этом случае не устанавливается.

2.11. Охрана труда и техника безопасности

2.11.1. При монтаже соединительной муфты на внутризоновом оптическом кабеле необходимо руководствоваться "Правилами техники безопасности при работах на кабельных линиях связи и проводного вещания" (М.: Связь, 1979) и "Паспортом на устройство для сварки OB KCC-III" (АРБ М2.322.007).

2.11.2. При разделке оптического кабеля для его отходов должен быть специальный ящик. Нельзя допускать, чтобы ОВ попадали на пол, монтажный стол и спецодежду монтажников. Это может привести к ранению оптическими волокнами незащищенных участков рук во время выполнения других работ и при уборке рабочего места.

2.12. Схема операционного контроля качества работ

Таблица 3

| Работы и операции, подлежащие контролю | Что контро- лируется | Кто контролирует | Метод контроля | Когда контроли- руется | Каким документом оформлены результаты контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | мастер, бри- гадир | прораб | СМУ |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплектность измерительных приборов | наличие приборов |  |  |  | визуально | до начала монтажных работ | записью в журнале производства работ |
| Наличие и исправность радиостанций | исправность радиостанций |  |  |  | проверка связи | то же | то же |
| Комплектность монтажных материалов, приспособлений и инструмента | наличие монтажных материалов, приспо- соблений и инструмента в соответствии с табл.4-6 |  |  |  | визуально | -"- | -"- |
| Наличие технической документации | наличие технической документации в соответствии сп.2.1.2 настоящей ТК |  |  |  | то же | -"- | -"- |
| Организация рабочего места | оснастка рабочих мест |  |  |  | -"- | -"- | -"- |
| Герметичность проложенного кабеля | отсутствие влаги в кабеле |  |  |  | визуально | в начале монтажных работ | записью в журнале производства работ |
| Разделка кабеля | размеры разделки (см. п.2.5.1-2.5.3настоящей ТК) |  |  |  | измерением | то же | то же |
| Сращивание центрального профилированного элемента | соответствие требованиям, изложенным в п.2.5.5, 2.5.6настоящей ТК |  |  |  | визуально | в процессе монтажных работ | -"- |
| Установка кассеты | соответствие требованиям, изложенным вп.2.5.9 настоящей ТК |  |  |  | то же | то же | -"- |
| Подготовка оптических волокон к сварке | соответствие требованиям, изложенным вп.2.5.10настоящей ТК |  |  |  | лупой или через микроскоп | -"- | -"- |
| Сварка оптических волокон | затухание сростка |  |  |  | измерением затухания сростка с концов ОК | -"- | протоколом измерений |
| Выкладка оптических волокон в кассете | соответствиеп.2.5.14настоящей ТК |  |  |  | визуально | в процессе монтажа | записью в журнале производства работ |
| Качество сварки внутренней муфты | герметичность внутренней полиэти- леновой муфты |  |  |  | по п.2.6.3 настоящей ТК | после монтажа | то же |
| Качество монтажа и заливки внешней защитной полиэтиленовой муфты | соответствие п.2.6.4 и 2.6.5 настоящей ТК |  |  |  | визуально | в процессе монтажа | -"- |
| Комплексная проверка смонтированной кабельной линии (участка) | затухание волокон ОК; километ- рическое затухание ОВ на участке |  |  |  | измерением затухания | после окончания работ | записью в паспорте на регене- рационный участок |

| Условные обозначения: | - выборочная проверка, | - редкая выборочная проверка |
| --- | --- | --- |
| - самоконтроль, | - сплошная проверка. |  |

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

3.1. Перечень устройств, приспособлений и приборов, применяемых при монтаже прямых и разветвительных муфт ОК в объеме работ, предусмотренных настоящей ТК, приведен в табл.4.

Таблица 4

| Наименование | ГОСТ, ТУ, чертеж | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Переносное устройство для сварки оптических волокон | КСС-III АРБ М2.322.007 | 1 |
| Источник питания постоянного тока не менее 5 А, напряжением 12 B (аккумулятор) |  | 1 |
| Комплект радиостанций | типа "Лен" | 3 |
| Насос автомобильный с осушительным бачком |  | 1 |
| Рамка ножовочная ручная | ГОСТ 17270-71 | 1 |
| Полотно ножовочное по металлу | ГОСТ 6645-68* | 2 |
| ________________ * Внимание! Документ недействующий. Действует ГОСТ 6645-86. - Примечание изготовителя базы данных. |
| Рулетка измерительная | ГОСТ 11900-66 | 1 |
| Нож монтерский | чертеж изготовителя | 1 |
| Газовая горелка с заправленным баллоном или | ТУ 45-76 сб.2.977 СОСТУ | 1 |
| паяльная лампа 0,5 л, заправленная бензином | ТУ 45-343-72 | 1 |
| Плоскогубцы | ГОСТ 7236-73 | 2 |
| Кусачки боковые | ТУ 346-72 | 2 |
| Кордная металлическая щетка |  | 1 |
| Напильник трехгранный | ГОСТ 1465-80 | 1 |
| Чайник для разогрева заполнителя | чертеж изготовителя | 1 |
| Воронка металлическая для заливки заполнителя | то же | 1 |
| Термометр со шкалой до 100 °С | ГОСТ 2823-69 | 2 |
| Рефлектометр обратного рассеивания | "Фальтон и Гильом" (ФРГ) или "АНРИЦУ" (Япония) (или равноценные) | 1 |

3.2. Перечень материалов и изделий, применяющихся при монтаже прямых муфт ММЗОКП 17/27, приведен в табл.5.

Таблица 5

| Наименование | ГОСТ, ТУ, чертеж | Единица измерения | Кол-во | Назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Корпус | АХП7.800.030-07 | шт. | 1 | внутренняя ПЭ муфта для герметизации сростка |
| Корпус | АХП7.800.030-10 | то же | 1 | то же |
| Корпус | АХП7.800.031-04 | -"- | 1 | внешняя защитная муфта |
| Корпус | АХП7.000.031-07 | -"- | 1 | то же |
| Конус | АХП7.899.011-01 | -"- | 2 | для стыковки внутренней муфты с оболочкой кабеля |
| Конус | АХП7.899.014-01 | -"- | 2 | то же, для внешней муфты |
| Кассета | АХП8.212.048 | -"- | 2 | для укладки ОВ после сварки |
| Крышка | АХП8.057.043 | -"- | 2 | для защиты ОВ |
| Гильза полиэтиленоваяГОСТ 19034-82 | АХП8.226.066 | -"- | 14 | для изоляции скруток металлических проволок |
| Гильза полиэтиленоваяГОСТ 19034-82 | АХП8.236.069 | -"- | 1 | для изоляции места сращивания центрального профилированного элемента (ЦПЭ) |
| Кольцо опорное | АХП8.245.016-08 | -"- | 1 | для придания жесткости конструкции муфты |
| Кольцо опорное | АХП8.245.022 | -"- | 2 | то же |
| Кольцо опорное | АХП8.245.023 | -"- | 2 | -"- |
| Кольцо опорное | АХП8.245.026 | -"- | 1 | -"- |
| Комплект деталей для защиты мест сварки волокон КДЗС | РФ 4.074.001 ТУ | шт. | 10 | для защиты места сварки ОВ |
| Термоусаживаемые трубки: | ТУ 6-19-299-86 | мм |  |  |
| T-2-100/50 |  |  | 160 | для герметизации среднего стыка внутренней муфты и после проверки на герметичность |
| Т-2-80/40 |  | то же | 140 | для герметизации внешней муфты и ПЭ конуса |
| Т-2-60/30 |  | -"- | 140 | для герметизации внутренней муфты и ПЭ конуса |
| Пленка полиэтиленовая | ГОСТ 10354-82 | -"- | 3600 | для герметизации среднего стыка внешней муфты и конусов с оболочкой кабеля |
| Стеклолента | ГОСТ 5937-81 | -"- | 3000 | то же |
| Сэвилен 115-02 или клей-расплав ГИПК 14-13 | ТУ 6-05-1636-81 ТУ 6-05-251-99-79 | -"- | 2500 | в качестве герметика под ТУТ |
| Нитки капроновые отваренные | ОСТ 17330-84 | -"- | 1000 | для скрепления кассеты |
| Бензин Б-70 | ГОСТ 1012-72 | л | 1,66 | для протирки изделий |
| Бензин-растворитель "Нефрас" С 50/170 | ГОСТ 8505-80 | г | 33,6 | для протирка ОВ перед сваркой |
| Спирт ректификованный | ГОСТ 18300-72* | то же | 26,52 | то же |
| ________________ * Внимание! Документ недействующий. Действует ГОСТ 18300-87. - Примечание изготовителя базы данных. |
| Ветошь протирочная | ГОСТ 5354-79 | кг | 1,4 | для протирки рук и изделий |
| Полиэтиленовый патрубок длиной 100 мм | ГОСТ 16336-77 | шт. | 1 | для проверки муфт на герметичность |
| Гидрофобный заполнитель | ГОСТ 20477-75* | кг | 2,5 | для заливки внешней защитной муфты |
| ________________ * Внимание! Документ недействующий. Действует ГОСТ 20477-86. - Примечание изготовителя базы данных. |
| Паста ПБК-26М |  | г | 5 | для лужения стальных элементов ОК |
| Припой ПОССу 30-2 |  | то же | 13 | для пайки стальных элементов ОК |
| Канифоль |  | -"- | 1,5 | для пайки медных жил |
| Припой ПОССу 40-2 |  | -"- | 3 | то же |
| ЛПК |  | -"- | 2,5 | для фиксации гильз |
| Лента полиэтиленовая с липким слоем | ГОСТ 20477-75* | м | 1,1 | для скрепления кассеты |
| ________________ * Внимание! Документ недействующий. Действует ГОСТ 20477-86. - Примечание изготовителя базы данных. |

3.3. Перечень материалов и изделий, применяющихся при монтаже разветвительных муфт ММЗОКР 17/27, приведен в табл.6.

Таблица 6

| Наименование | ГОСТ, ТУ, чертеж | Единица измерения | Кол-во | Назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Корпус | АХП7.800.030-07 | шт. | 1 | внутренняя ПЭ муфта для герметизации сростка |
| Гильза | АХП7.864.005-01 | то же | 1 | то же |
| Корпус | АХП7.800.031-10 | -"- | 1 | внешняя защитная муфта |
| Гильза | АХП7.864.005-06 | -"- | 1 | то же |
| Конус | АХП7.899.011-01 | -"- | 1 | для стыковки внутренней муфты с оболочкой кабеля |
| Конус | АХП7.899.014-01 | шт. | 1 | для стыковки внешней муфты с оболочкой кабеля |
| Оголовник | AХП8.039.033-02 | то же | 1 | внутренней муфты |
| Оголовник | АХП8.039.033-03 | -"- | 1 | внешней муфты |
| Кассета | АХП8.212.048 | -"- | 2 | для укладки ОВ после сварки |
| Крышка | AXП8.057.043 | -"- | 2 | для защиты ОВ |
| Гильза полиэтиленоваяГОСТ 19034-82 | АХП8.236.066 | -"- | 14 | для изоляции скруток металлических проволок |
| Гильза полиэтиленоваяГОСТ 19034-82 | АХП8.236.069 | -"- | 1 | для изоляции места сращивания ЦПЭ |
| Кольцо опорное | АХП8.245.026 | -"- | 1 | для придания жесткости конструкции муфты |
| Кольцо опорное | АХП8.245.016-08 | -"- | 1 | то же |
| Кольцо опорное | АХП8.245.026-01 | -"- | 1 | -"- |
| Кольцо опорное | АХП8.245.016-011 | -"- | 1 | -"- |
| Кольцо опорное | АХП8.245.022 | -"- | 1 | -"- |
| Кольцо опорное | АПХ8.245.023 | -"- | 1 | -"- |
| Комплект деталей для защиты места сварки волокон КДЗС | РФ4.074.001 ТУ | -"- | 15 | для защиты места сварки ОВ |
| Термоусаживаемые трубки: | ТУ 6-19-299-86 |  |  |  |
| T-2-100/50 |  | мм | 160 | для герметизации среднего стыка внутренней муфты и после проверки на герметичность |
| T-2-80/40 |  | то же | 70 | для герметизации внешней муфты и ПЭ конуса |
| Т-2-60/30 |  | -"- | 70 | для герметизации внутренней муфты и ПЭ конуса |
| Пленка полиэтиленовая | ГОСТ 10354-82 | -"- | 8800 | для герметизации среднего стыка внешней муфты и конусов с оболочкой кабеля |
| Стеклолента | ГОСТ 5937-81 | -"- | 3000 | то же |
| Сэвилен 115-02 или клей-расплав ГИПК 14-13 | ТУ 6-05-1636-81 ТУ 6-05-251-99-79 | -"- | 2500 | в качестве герметика под ТУТ |
| Нитки капроновые отваренные | ОСТ 17330-84 | -"- | 1000 | для скрепления кассеты |
| Бензин Б-70 | ГОСТ 1012-72 | л | 1,8 | для протирки изделий |
| Бензин-растворитель "Нефрас" С 50/170 | ГОСТ 8505-80 | г | 50,5 | для протирки ОВ перед сваркой |
| Спирт ректификованный | ГОСТ 18300-72* | то же | 36,7 | то же |
| ________________ * Внимание! Документ недействующий. Действует ГОСТ 18300-87. - Примечание изготовителя базы данных. |
| Ветошь протирочная | ГОСТ 5354-79 | кг | 1,6 | для протирки рук и изделий |
| Полиэтиленовый патрубок длиной 100 мм | ГОСТ 16336-77 | шт. | 1 | для проверки муфт на герметичность |
| Гидрофобный заполнитель | ГОСТ 20477-75* | кг | 2,5 | для заливки внешней защитной муфты |
| ________________ * Внимание! Документ недействующий. Действует ГОСТ 20477-86. - Примечание изготовителя базы данных. |
| Паста ПБК-26М |  | г | 8 | для лужения стальных элементов ОК |
| Припой ПОССу 30-2 |  | то же | 20 | для пайки стальных элементов ОК |
| Канифоль |  | -"- | 3 | для пайки медных жил |
| Припой ПОССу 40-2 |  | -"- | 4 | то же |
| ЛПК |  | -"- | 3 | для фиксации гильз |
| Лента полиэтиленовая с липким слоем | ГОСТ 20477-75* | м | 1,1 | для скрепления кассеты |
| ________________ * Внимание! Документ недействующий. Действует ГОСТ 20477-86. - Примечание изготовителя базы данных. |

При испытании муфты на герметичность применяются следующие инструменты, приспособления и материалы:

1. Металлическая пластина для приварки полиэтиленового патрубка.

2. Шило или металлический стержень для образования отверстия в муфте.

3. Прибор УЗТИ для проверки утечки воздуха.

4. Автомобильный насос и бачок с селикагелем для создания в муфте избыточного давления.

Приложение

| Паспорт на смонтированную муфту оптического кабеля |
| --- |
| Муфта N |
| Оптическая линия связи |
| Регенерационный участок |
| Марка кабеля |
| Наименование монтажной организации |
| Сведения о ремонте |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |

| N ОВ | Направление измерения | Среднее значение затухания на стыке по двум направлениям, дБ |
| --- | --- | --- |
|  | А-Б | Б-А |  |
|  | затухание, дБ |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |

Измерительные приборы (марка, заводской N)

Монтаж производился (ф.и.о. монтажника)

" _____ " ____________________ 198 __ г.

Электронный текст документа подготовлен
ЗАО "Кодекс" и сверен по:

/ Министерство связи Союза СССР. -
М.: ССКТБ, 1989