ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК)

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ ПО ИЗОЛЯЦИИ СВАРНЫХ СТЫКОВ ТРУБОПРОВОДА ТЕРМОУСАДОЧНЫМИ МАНЖЕТАМИ "RAYCHEM"

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Типовая технологическая карта (далее - ТТК) - комплексный нормативный документ, устанавливающий по определённо заданной технологии организацию рабочих процессов по строительству сооружения с применением наиболее современных средств механизации, прогрессивных конструкций и способов выполнения работ. Они рассчитаны на некоторые средние условия производства работ. ТТК предназначена для использования при разработке Проектов производства работ (ППР), другой организационно-технологической документации, а также с целью ознакомления (обучения) рабочих и инженерно-технических работников с правилами производства работ по изоляции сварочных стыков трубопроводов термоусадочными манжетами "RAYCHEM" в полевых условиях.

1.2. В настоящей карте приведены указания по организации и технологии производства работ по изоляции сварочных стыков трубопроводов термоусадочными манжетами "RAYCHEM" в полевых условиях рациональными средствами механизации, приведены данные по контролю качества и приемке работ, требования промышленной безопасности и охраны труда при производстве работ.

1.3. Нормативной базой для разработки технологических карт являются:

- рабочие чертежи;

- строительные нормы и правила (СНиП, СН, СП);

- заводские инструкции и технические условия (ТУ);

- нормы и расценки на строительно-монтажные работы (ГЭСН-2001 ЕНиР); производственные нормы расхода материалов (НПРМ);

- местные прогрессивные нормы и расценки, нормы затрат труда, нормы расхода материально-технических ресурсов.

1.4. Цель создания ТК - описание решений по организации и технологии производства работ по изоляции сварочных стыков трубопроводов термоусадочными манжетами "RAYCHEM" в полевых условиях с целью обеспечения их высокого качества, а также:

- снижение себестоимости работ;

- сокращение продолжительности строительства;

- обеспечение безопасности выполняемых работ;

- организации ритмичной работы;

- рациональное использование трудовых ресурсов и машин;

- унификации технологических решений.

1.5. На базе ТТК в составе ППР (как обязательные составляющие Проекта производства работ) разрабатываются Рабочие технологические карты (РТК) на выполнение отдельных видов работ по изоляции сварочных стыков трубопроводов термоусадочными манжетами "RAYCHEM" в полевых условиях. Рабочие технологические карты разрабатываются на основе типовых карт для конкретных условий данной строительной организации с учетом её проектных материалов, природных условий, имеющегося парка машин и строительных материалов, привязанных к местным условиям. Рабочие технологические карты регламентируют средства технологического обеспечения и правила выполнения технологических процессов при производстве работ. Конструктивные особенности по изоляции сварочных стыков трубопроводов термоусадочными манжетами "RAYCHEM" в полевых условиях решаются в каждом конкретном случае Рабочим проектом. Состав и степень детализации материалов, разрабатываемых в РТК, устанавливаются соответствующей подрядной строительной организацией, исходя из специфики и объема выполняемых работ. Рабочие технологические карты рассматриваются и утверждаются в составе ППР руководителем Генеральной подряднойстроительной организации, по согласованию с организацией Заказчика, Технического надзора Заказчика.

1.6. Технологическая карта предназначена для производителей работ, мастеров и бригадиров, выполняющих работы по изоляции сварочных стыков трубопроводов термоусадочными манжетами "RAYCHEM" в полевых условиях, а также работников технического надзора Заказчика и рассчитана на конкретные условия производства работ в III-й температурной зоне.

II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Технологическая карта разработана на комплекс работ по изоляции сварочных стыков трубопроводов термоусадочными манжетами "RAYCHEM" в полевых условиях.

2.2. Работы по изоляции сварочных стыков трубопроводов термоусадочными манжетами "RAYCHEM" в полевых условиях выполняются в одну смену, продолжительность рабочего времени в течение смены составляет:

час,

где  - коэффициент снижения работоспособности за счет увеличения продолжительности рабочей смены с 8 часов до 10 часов.

2.3. В состав работ, последовательно выполняемых при изоляции сварочных стыков трубопроводов термоусадочными манжетами "RAYCHEM" в полевых условиях входят:

- предварительная очистка зоны сварочного стыка от масляных и жировых пятен;

- сушка изолируемого участка;

- абразивная очистка и обеспыливание изолируемой поверхности;

- подготовка и нанесение эпоксидного праймера;

- прогрев зоны сварочного стыка;

- установка термоусадочной манжеты.

2.4. Технологической картой предусмотрено выполнение работ комплексным механизированным звеном в составе:абразивоструйной установки DSG-200 фирмы Kiss (Германия) с дистанционным управлением; компрессора XAS 97(обеспечивает давление сжатого воздуха до 12 кг/см) в качестве ведущего механизма.

Рис.1. Абразивоструйная установка DSG-200 с компрессором XAS 97

2.5. При изоляции сварочных стыков газопровода в качестве основных материалов используются: абразивный шлак в соответствии с ТУ 48-0410-15-2000; эпоксидный праймер и термоусадочная манжета HTLP-60 фирмы Raychem (США).

2.6. Работы по изоляции сварочных стыков трубопроводов термоусадочными манжетами "RAYCHEM" в полевых условиях следует выполнять, руководствуясь требованиями следующих нормативных документов:

- СП 48.13330.2011. Организация строительства;

- СНиП 3.04.03-85. Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии;

- . Защита строительных конструкций от коррозии;

- СНиП III-42-80*. Магистральные трубопроводы;

- ГОСТ Р 51164-98. Трубопроводы стальные магистральные. Общие требования к защите от коррозии;

- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;

- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;

- РД 11-02-2006. Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения;

- РД 11-05-2007. Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства.

III. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. В соответствии с СП 48.13330.2011 "Организация строительства" до начала выполнения строительно-монтажных работ на объекте Подрядчик обязан в установленном порядке получить у Заказчика проектную документацию и разрешение на выполнение строительно-монтажных работ. Выполнение работ без разрешения запрещается.

3.2. До начала производства работ по изоляции сварочных стыков трубопроводов термоусадочными манжетами "RAYCHEM" необходимо провести комплекс организационно-технических мероприятий, в том числе:

- назначить лиц, ответственных за качественное и безопасное выполнение работ, а также их контроль и качество выполнения;

- провести инструктаж членов бригады по технике безопасности;

- доставить в зону производства работ необходимые машины, механизмы и инвентарь;

- устроить временные проезды и подъезды к месту производства работ;

- обеспечить связь для оперативно-диспетчерского управления производством работ;

- установить временные инвентарные бытовые помещения для хранения строительных материалов, инструмента, инвентаря, обогрева рабочих, приёма пищи, сушки и хранения рабочей одежды, санузлов и т.п.

- обеспечить рабочих инструментами и средствами индивидуальной защиты;

- подготовить места для складирования материалов, инвентаря и другого необходимого оборудования;

- обеспечить строительную площадку противопожарным инвентарем и средствами сигнализации;

- оградить зону проведения работ, вывесить предупредительные плакаты и знаки;

- составить акты готовности объекта к производству работ;

- получить разрешения на производство работ у технадзора Заказчика.

3.3. Перед изоляцией сварочных стыков трубопроводов термоусадочными манжетами "RAYCHEM" должны быть выполнены следующие подготовительные работы:

- осмотрены сварные швы и удалены все острые углы после сварки;

- разместить на площадке необходимое количество основных и вспомогательных материалов, стандартное и нестандартное оборудование и механизмы;

- подготовлены изоляционные материалы.

3.3.1. В случае обнаружения острых углов на внешнем усилении продольных и кольцевого шва, устранить их с помощью напильника или шлифовальной машинки.

3.3.2. Эпоксидный промер является двухкомпонентным, состоящим из эпоксидной смолы "основы" компонент А, и отвердителя "активатора" компонент Б, поставляется фирмой расфасованным в банки (один комплект состоит из 2 банок: эпоксидной смолы и отвердителя). В случае поставки компонентов праймера в емкостях, его дозировка осуществляется с помощью двух дозировочных насосов (отдельно для каждого компонента), один ход поршня (качек) которых набирает расчетное количество соответствующего компонента для нанесения на один сварочный стык трубы  1420 мм.

Смешивание компонентов праймера должно происходить при положительной температуре окружающего воздуха, но не ниже +18 °С.

3.3.3. Материалы, применяемые для изоляции стыков, должны соответствовать проекту и выдерживать заданные механические нагрузки, которым подвергается наружное покрытие в условиях нормального производствастроительно-монтажных работ при температуре окружающего воздуха от - 40 до +50 ° С.

3.3.4. До начала работ по очистке и изоляции стыков необходимо, чтобы зазор между трубопроводом и поверхностью земли составлял не менее 0,5 м. Это достигается за счёт устройства под трубопроводом временных опор соответствующей высоты.

3.3.5. Проверить по всему периметру труб, чтобы угол скоса изоляционного покрытия к поверхности труб не превышает 30°. В случае, если угол скоса больше 30°, с помощью острого ножа, или шлифмашинки срезать изоляционное покрытие до заданного угла по всему периметру (см. рис.2).

Рис.2. Срезка изоляционного покрытия

3.3.6. Емкости с эпоксидным праймером и термоусаживающиеся манжеты перед употреблением должны быть выдержаны в теплом помещении при температуре не ниже +20 и не более +40 ° С в течение не менее 24 часов.

3.3.7. Завершение подготовительных работ фиксируют в Общем журнале работ (Рекомендуемая форма приведена вРД 11-05-2007).

3.4. Предварительная очистка зоны сварного стыка

3.4.1. Зона сварного стыка и заводское покрытие на расстоянии не менее 200 мм от кромки шва с каждой стороны перед изоляцией должна быть высушена и очищена от грязи, ржавчины, неплотного сцепления с металлом окалины, пыли, земли и наледи, а также обезжирена от копоти и масла. При температуре воздуха ниже +10 °С поверхность деталей трубопровода необходимо подогреть до температуры не ниже +15 °С, но не выше +50 °С. Сушку и подогрев поверхности осуществляют при помощи пропановой горелки.

3.4.2. В случае обнаружения таких дефектов как заусенцы, острые выступы, кромки грата, следы сварки, грубые необработанные швы их необходимо устранить при помощи шлифовальной машинки или напильника.

3.4.3. В случае наличия жира на поверхности стыка убрать его с помощью ветоши, смоченной в уайт-спирите или бензине (БР-1, Б-70, Нефрас). Использование этилированного бензина не допускается.

3.4.8.* Выполненные работы предъявляют технадзору Заказчика для осмотра и подписания Актов освидетельствования, скрытых работ по подготовке поверхности стыка к изоляции, в соответствии с приложением 3, РД-11-02-2006 и разрешения последующих работ по изоляции.

________________

* Нумерация соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.

3.5. Подготовка зоны сварного стыка к изоляции.

3.5.1. Подогреть оголенный участок трубы, а также заводское покрытие по всему периметру трубопровода на ширину не менее 150 мм от кромки стыка до температуры +35 - +40 °С (см. рис.3). Нагрев рекомендуется начинать с нижней части трубы, равномерно прогревая изолируемый участок.

Рис.3. Нагрев зоны стыка

3.5.2. Подготовку поверхности перед нанесением изоляционного покрытия производят методом очистки абразивным шлаком с помощью абразивоструйной установки DSG-200 до степени очистки 2 по ГОСТ 9.402-80* и создать шероховатость заводского покрытия по всему периметру трубы не менее 120 мм от кромки шва (см. рис.4). Использование абразивного шлака обеспечивает шероховатость поверхности  в пределах 40-90 мкм.

________________

* Документ не действует. Действует ГОСТ 9.402-2004. - Примечание изготовителя базы данных.

3.5.3. Степень очистки металла определяется по цвету поверхности - поверхность металла должна иметь матовый светло-серый цвет, без видимых следов ржавчины. Не более чем на 5% поверхности изделий могут быть пятна и полосы прочно сцепленной окалины, точки ржавчины, видимые невооруженным глазом. Характеристику очищенной стальной поверхности от окислов определяют визуальным методом с помощью передвижения пластины из прозрачного материала размером 25х25 мм с сеткой 2,5х2,5 мм по поверхности, когда на любом из участков оказывается, занято окалиной или ржавчиной не более 10% площади пластины.

Рис.4. Абразивная очистка трубы

3.5.4. После абразивной очистки удаляют сжатым воздухом или чистой ветошью оставшуюся пыль с металлической поверхности и заводского покрытия изделий.

3.5.5. После очистки поверхность металла должна оставаться шероховатой и обеспечивать достаточное сцепление изоляционной манжеты с трубой.

3.5.6. Интервал времени между абразивоструйной очисткой и нанесением изоляционного покрытия должно быть минимальным и составлять не более 6 часов.

3.5.4.* Поверхность изделий при нанесении изоляции должна быть сухой, наличие влаги в виде плёнки, капель, наледи или инея, а также следов копоти и масла не допускается.

________________

* Нумерация соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.

3.6. Изоляция зоны сварного стыка

3.6.1. Вставить бидоны с компонентом А и компонентом Б, вставить в их горловину дозирующие насосы, поставляемые в комплекте фирмой "RAYCHEM". Накачать в разовую емкость для смешивания компонент А и компонент Б в количестве, необходимом для изоляции одного стыка (нанесения одной манжеты), произведя одинаковое количество полных ходов насоса "А" и насоса "Б" (Например, 1:1 или 2:2), после чего смесь тщательно перемешать вручную деревянной мешалкой в течение не менее 1 минуты до получения однородной массы. Расход праймера на один стык должен составлять порядка 500 г (360 г компонента А и 140 г компонента Б). При поставке компонентов эпоксидного праймера в отдельных банках необходимо вскрыть банки и вылить полный объем компонента Б в банку с компонентом А и тщательно перемешать.

Рис.5. Приготовление праймера

3.6.2. Нагреть зону сварного стыка и очищенный участок заводского покрытия трубы пропановой горелкой до +70+80 °С. Нагрев следует осуществлять с нижней части трубы, перемещая постепенно пламя горелки в верхнюю часть, и равномерно прогревая неизолированную зону сварного стыка. При наличии на поверхности трубы росы или наледи нагрев стыка следует вначале начинать сверху, давая возможность каплям воды стечь с верхней части трубы. Длина факела пламени горелки и расстояние её до поверхности трубы должно составлять 250-400 мм. Интенсивность пламени горелки и расстояние её от трубы регулируется оператором в зависимости от температуры окружающего воздуха и скорости ветра. Образование копоти на очищенной поверхности недопустимо. При нагреве допускается незначительное изменение цвета уже очищенной металлической поверхности от светло-серого до светло-желтого или светло-коричневого.

3.6.3. Нанести валиком, притиром или кистью эпоксидный праймер ровным слоем без пропусков на очищенную зону сварного стыка и заводское покрытие (см. рис.6). Общая ширина нанесенного праймера должна превышать ширину манжеты не менее чем на 20 мм с каждой стороны.

Рис.6. Нанесение праймера

3.6.4. Обрезать углы конца манжеты без замковой пластины размером 50 мм (вдоль) на 15 мм (поперек) с погрешностью 3-5 мм.

3.6.5. Передать противоположный конец манжеты с замковой пластиной (под низом трубы) второму изолировщику.

3.6.6. Обернуть манжету (адгезивом к трубе) вокруг изолируемой поверхности сварного стыка, плотно прижать край манжеты с обрезанными углами к трубе так, чтобы нахлест с другим концом манжеты располагался в верхней части трубы в месте, удобном для работы изолировщика (см. рис.7, рис.9, положение стрелки на 14-15 часов).

Рис.7. Обертывание манжеты вокруг трубы

Следует следить за тем, чтобы был равный нахлест манжеты на заводское покрытие в обе стороны, а нахлест верхнего конца манжеты перекрывал конец манжеты с обрезанными углами на 50-75 мм.

3.6.7. Отогнуть верхний конец манжеты и мягким (желтым) пламенем горелки прогреть в течение 2-3 сек (до появления блеска) термоплавкий адгезив и сильно прижать рукой в перчатке к нижнему краю манжеты по всей её ширине.

Рис.8. Прогрев манжеты

3.6.8. Равномерно прогреть (в течение 2-3 сек) внутреннюю сторону замковой пластины, перемещая горелку вдоль неё (взад-вперед) и прижать замковую пластину к манжете по всей её ширине.

3.6.9. Равномерно прогреть внешнюю сторону замковой пластины манжеты, перемещая горелку вдоль неё, пока не станет проступать рельеф, армирующей сетки из стекловолокна (см. рис.9).

Рис.9. Прогрев замковой пластины

3.6.10. Мягким (желтым) пламенем горелки провести усадку манжеты, начиная с её середины (от сварного стыка) в нижней части трубы, продвигаясь к одному краю манжеты, перемещая горелку вверх-вниз широкими движениями по периметру трубы, имитируя движения руки с кистью как при нанесении краски (см. рис.10). Осуществить усадку манжеты от середины к другому её краю аналогичным образом. Усадку манжеты допускается производить с одного её края (слева направо или, наоборот) в зависимости от силы и направления ветра. Следует следить за тем, чтобы рука с горелкой не останавливалась на одном месте во избежание пережога манжеты. При появлении гофр необходимо производить их разглаживание, используя периодически горелку и прикатывающий валик. Возникающие воздушные пузырьки под манжетой следует выдавливать валиком к ближайшему краю манжеты.

Рис.10. Термоусадка манжеты

3.7. Выполненные работы предъявляют технадзору Заказчика для осмотра и подписания Актов освидетельствования скрытых работ по изоляции стыков, в соответствии с приложением 3, РД-11-02-2006 и разрешения последующих работ по монтажу трубопровода.

IV. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И ПРИЕМКЕ РАБОТ

4.1. Контроль и оценку качества работ по изоляции сварочных стыков трубопроводов термоусадочными манжетами "REYCHEM"* в полевых условиях, выполняют в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:

________________

* Текст соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.

- СП 48.13330.2011. Организация строительства;

- СНиП 3.04.03-85. Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии;

- . Защита строительных конструкций от коррозии;

- СНиП III-42-80*. Магистральные трубопроводы;

- ГОСТ Р 51164-98. Трубопроводы стальные магистральные. Общие требования к защите от коррозии.

4.2. Контроль качества строительно-монтажных работ осуществляется прорабом или мастером с привлечением аккредитованной Производственно-испытательной лаборатории, оснащенной техническими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля.

4.3. Производственный контроль качества должен включать входной контроль рабочей документации и материалов, а также качество выполненных предшествующих работ, операционный контроль отдельных строительных процессов или технологических операций и приемочный контроль выполненных работ с оценкой соответствия.

4.4. Входной контроль

4.4.1. При входном контроле рабочей документации проводится проверка ее комплектности и достаточности в ней технической информации для производства работ.

4.4.2. Изоляционные материалы должны храниться и транспортироваться в заводской упаковке при температуре окружающего воздуха от +5 до +10 °С.

4.4.3. Входной контроль поступающих изоляционных материалов осуществляется внешним осмотром и путем проверки указанных данных на упаковке на соответствие проектным данным.

4.4.4. Материалы, поступившие на объект, должны иметь сопроводительный документ (паспорт), в котором указываются наименование материала, его марка, дата изготовления. Паспорт является документом, подтверждающим соответствие изделия рабочим чертежам, действующим ГОСТам или ТУ.

4.4.5. Результаты входного контроля фиксируются в Журнале учета результатов входного контроля по форме ГОСТ 24297-87, приложение 1.

4.5. Операционный контроль

4.5.1. Операционный контроль осуществляется в ходе выполнения строительных процессов или производственных операций с целью обеспечения своевременного выявления дефектов и принятия мер по их устранению и предупреждению. При операционном контроле проверяется соблюдение технологий выполнения работ, соответствие выполнения работ рабочим проектом и нормативными документами.

4.5.2. Контроль осуществляется измерительным методом (с помощью измерительных инструментов и приборов) или техническим осмотром под руководством прораба (мастера). Контроль устройства свай должен осуществляться систематически от начала до полного завершения.

4.5.3. Качество очистки изолируемых поверхностей проверяют внешним осмотром. На поверхности не должно быть острых выступов, заусениц, задиров, капель металла, шлака, флюса, копоти, грязи, влаги, масла, ржавчины, окалины. Очищенная поверхность должна иметь серо-стальной цвет.

4.5.4. При нанесении защитных покрытий следует непрерывно проводить визуальный контроль качества очистки изолируемой поверхности изделий. Следует также проводить визуальный осмотр готового покрытия с целью контроля его состояния, в том числе проверки равномерности и сплошности нанесения изоляции по поверхности стыка.

4.5.5. Нанесение манжеты считается качественным если:

- манжета полностью облегает трубу и заводское покрытие, имеет гладкую, ровную поверхность без воздушных пузырей, складок и прожогов;

- через манжету проступает рельеф сварного шва трубы;

- по обоим краям манжеты равномерно выступает клеевой слой на несколько мм по всему периметру трубы (см. рис.11);

- нахлест манжеты на заводское покрытие составляет не менее 50 мм (симметрично в обе стороны) по всему периметру трубы.

Рис.11. Выступивший из-под манжеты адгезив

4.5.6. Результаты операционного контроля фиксируются в Общем журнале работ (Рекомендуемая форма приведена в РД 11-05-2007), в котором должны фиксироваться:

- дата и время проведения изоляционных работ;

- температура и влажность окружающего воздуха;

- температура изделий после нагрева и во время проведения работ;

- степень очистки поверхности, шероховатость;

- интервал времени между подготовкой поверхности и нанесением изоляции;

- время межслойной сушки покрытия;

- время окончательной сушки готового покрытия.

4.6. При приемочном контроле надлежит проверять качество работ выборочно по усмотрению Заказчика или Генерального подрядчика с целью проверки эффективности ранее проведенного операционного контроля и соответствия выполненных работ проектной и нормативной документации с составлением актов освидетельствования скрытых работ. Этот вид контроля может быть проведен на любой стадии работ.

Приемочный контроль - контроль, выполняемый по завершении работ или этапов с участием Заказчика, заключается в проверке в полном объеме, правильности по нанесению изоляционного покрытия на соответствие проектным данным с определением оценки качества выполненных работ.

4.7. Результаты контроля качества, осуществляемого Техническим надзором Заказчика, Авторским надзором, Инспекционным контролем и замечания лиц, контролирующих производство и качество работ, должны быть занесены вОбщий журнал работ (Рекомендуемая форма приведена в РД 11-05-2007).

4.8. Качество производства работ обеспечивается выполнением требований к соблюдению необходимой технологической последовательности при выполнении взаимосвязанных работ и техническим контролем за ходом работ, изложенным настоящей ТК и Схеме операционного контроля качества (таблица 1).

Схема операционного контроля качества

Таблица 1

| Наименование операций, подлежащих контролю | Допустимые отклонения | Способы контроля | Время проведения | Кто контролирует |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Очистка изолируемой поверхности | степень очистки 2 поГОСТ 9.402-80 | Визуально-инструментально | в процессе очистки | Мастер, Лаборант ПИЛ |
| Контроль шероховатости | 40-90 мкм | профилометр, эталоны | " | " |
| Контроль температуры и влажности воздуха | +20 +30 °С не выше 85% | психрометр, термометр | " | " |
| Качество очистки стальной поверхности от окислов | поверхность металла должна иметь матовый светло-серый цвет, без видимых следов ржавчины - не более 5% | Визуально, при помощи прозрачной пластины | " | " |
| Контроль сплошности покрытия | не должно быть неокрашенных участков | визуально | в процессе изоляции | " |
| Сплошность покрытия | Не менее 5 кВ на 1 мм толщины +5 кВ | искровой дефектоскоп | " | " |
| Адгезия манжеты | Не менее 3,5 кгс/см ширины при +20 °С Скорость отслаивания не более 50 мм/мин Угол отслаивания 90° | адгезимер | " | " |

4.9. Приемка выполнения изоляционных работ производится путем их осмотра и освидетельствования Заказчиком. По результатам освидетельствования принимается документированное решение о пригодности изоляции, путем оформления и подписания Акта освидетельствования ответственных конструкций, в соответствии с приложением 4, РД 11-02-2006. К данному акту необходимо приложить:

- паспорта заводов-изготовителей изоляционных материалов;

- акты освидетельствования скрытых работ (приложение 3, РД-11-02-2006) на подготовку поверхности изделий к нанесению изоляционного покрытия;

- акты лабораторных испытаний адгезии изоляционного покрытия;

Вся приемо-сдаточная документация должна соответствовать требованиям РД-11-02-2006.

4.10. На объекте строительства должен вестись Общий журнал работ, Журнал авторского надзора проектной организации, Журнал инженерного сопровождения объекта строительства, Журнал учета входного контроля качества материалов и конструкций и Журнал изоляционных работ.

V. ПОТРЕБНОСТЬ В МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ

5.1. Перечень основного необходимого оборудования, машин, механизмов для производства работ приведен в таблице 4.

Перечень строительных машин, механизмов, автотранспорта и инструментов

Таблица 4

| N п/п | Наименование машин, механизмов, станков, инструментов и материалов | Марка | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Абразивоструйная установка | DSG-200 | шт. | 1 |
| 2. | Компрессор | XAS 97 | " | 1 |
| 3. | Пропановая горелка |  | " | 1 |
| 4. | Контактный термометр | ТК | " | 1 |
| 5. | Искровой дефектоскоп | Холидей-125 | " | 1 |
| 6. | Адгезимер | АМЦ 2-20 | " | 1 |
| 7. | Шлифовальная машинка | ES 42S | " | 1 |
| 8. | Передвижная электростанция | ДЭС-30 | " | 1 |

5.2. Потребность в основных материалах для изоляции сварочных стыков приведена в табл.5.

Потребность в строительных материалах

Таблица 5

| N п/п | Наименованиестроительных материалов | Марка | Ед. изм. | Обоснование ЭСН-2001 | Норма расхода на ед. работ | Норма расхода на весь объем |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Абразивный шлак | песок | м | 25-07-022-11 | 0,011 | 1,1 |
| 2. | Термоусаживающиеся манжеты | Raychem | шт. | " | 1,0 | 100 |
| 3. | Уайт-спирит |  | т | " | 0,00043 | 0,043 |
| 4. | Пропан-бутан смесь техническая |  | кг | " | 1,2 | 120 |
| 5. | Праймер эпоксидный |  | кг | " | 0,19 | 19 |

VI. ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ТРУДА

6.1. При производстве изоляционных работ, следует руководствоваться действующими нормативными документами:

- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;

- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.

6.2. Ответственность за выполнение мероприятий по промышленной безопасности, охране труда, промышленной санитарии, пожарной и экологической безопасности возлагается на руководителей работ, назначенных приказом.

Ответственное лицо осуществляет организационное руководство строительными работами непосредственно или через бригадира. Распоряжения и указания ответственного лица являются обязательными для всех работающих на объекте.

6.3. Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей администрацией необходимых средств индивидуальной защиты (специальной одежды, обуви и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства и приспособления и т.д.), санитарно-бытовыми помещениями и устройствами в соответствии с действующими нормами и характером выполняемых работ. Рабочим должны быть созданы необходимые условия труда, питания и отдыха. Работы выполняются в спецобуви и спецодежде.

6.4. Санитарно-бытовые помещения, автомобильные и пешеходные дороги должны размещаться вне опасных зон. В вагончике для отдыха рабочих должны находиться и постоянно пополняться аптечка с медикаментами, носилки, фиксирующие шины и другие средства для оказания первой медицинской помощи. Все работающие на строительнойплощадке должны быть обеспечены питьевой водой.

6.5. К выполнению работ допускаются лица:

- достигшие 18 лет, обученные безопасным методам и приемам производства работ, сдавшие экзамены квалификационной комиссии и получившие документы (удостоверения) на право производства работ;

- прослушавшие вводный инструктаж по охране труда и прошедшие инструктаж по технике безопасности на рабочем месте согласно ГОСТ 12.0.004;

- прошедшие медицинский осмотр в соответствии с порядком, установленным Минздравом России.

Повторный инструктаж по технике безопасности проводить для рабочих всех квалификаций и специальностей не реже одного раза в три месяца или немедленно при изменении технологии, условий или характера работ. Проведение инструктажа регистрируется в специальном журнале и наряде-допуске.

6.6. Лицо, ответственное за безопасное производство работ, обязано:

- ознакомить рабочих с Технологической картой под роспись;

- следить за исправным состоянием машин и механизмов;

- разъяснить работникам их обязанности и последовательность выполнения операций;

- допускать к производству работ рабочих в соответствующей спецодежде, спецобуви и имеющие индивидуальные средства защиты (очки, рукавицы и др.);

- прекращать работы при силе ветра более 11,0 м/сек во время сильного снегопада, ливневого дождя, тумана или грозы при видимости менее 50 м.

6.7. Запрещается курить в местах приготовления, хранения и при нанесении изоляции.

6.8. Персонал, занятый нанесением изоляционного покрытия, должен быть обучен правилам и приемам оказания первой (доврачебной) помощи.

6.19. Не допускается хранить и принимать пищу, хранить чистую одежду в местах приготовления антикоррозионных составов и проведения работ.

6.10. При разливе изоляционной смеси или её отдельных компонентов необходимо немедленно присыпать песком или землей место разлива и при необходимости вывезти загрязненную землю в специальные места для дальнейшей нейтрализации.

6.11. Хранить изоляционные компоненты необходимо под навесом или в закрытом складском помещении, соблюдая правила противопожарной безопасности для горюче-смазочных материалов. В зоне работ допускается хранение запаса изоляционных материалов в заводской упаковке при температуре от +5 до +30 °С, промывочных материалов (растворителя) из расчета потребности на одну смену. Хранение порожней тары в зоне работ - запрещается.

6.12. Перед началом работ следует осмотреть установку, проверить её исправность и наличие пломб на предохранительных клапанах и манометрах. Спускные краны компрессора должны быть чистыми и исправными, рабочий цилиндр снабжен исправно действующим манометром.

6.13. Во время работы необходимо предохранять шланги установки от ударов, проколов, порезов и разрывов, а также попадания на них бензина, керосина и масел. Все присоединения шлангов высокого давления к установке производятся только после окончания подачи материала. Электрические провода должны иметь исправную изоляцию и быть заключенными в резиновые шланги. Рубильники должны быть закрытого типа.

6.14. Работы по абразивной очистке и окраске поверхностей необходимо производить в защитном костюме, резиновых перчатках, пылезащитных сапогах и респираторе типа "Лепесток".

6.15. Тряпки и ветошь, пропитанные изоляционным материалом, необходимо складывать в специальные металлические ящики с плотно закрывающимися крышками. В конце рабочей смены ящики необходимо вывозить в места, разрешенные санитарно-пожарной инспекцией, и их содержимое сжигается.

6.16. В случае возгорания изолирующего материала или растворителей, тушение следует производить химической или воздушно-механической пеной, распыленными струями воды, сухим чистым песком.

VII. ЧИСЛЕННЫЙ И КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СОСТАВ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

7.1. Изоляционные работы выполняет бригада численностью - 4 чел.

|  | Машинист абразивоструйной установки 4 разряда | - 1 чел. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Пескоструйщик 4 разряда | - 1 чел. |  |
|  | Изолировщик 4 разряда | - 1 чел. |  |
|  | Изолировщик 3 разряда | - 1 чел. |  |

VIII. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

8.1. Затраты труда на выполнение работ составляют:

Трудозатраты рабочих - 298,00 чел.-час

Машинного времени - 63,00 маш.-час.

8.2. Выработка на одного рабочего - 3 стыка/смену

8.3. Продолжительность выполнения работ - 8 смен.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА И МАШИННОГО ВРЕМЕНИ

Таблица 6

| Обоснование ГЭСН, ЕНиР | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | на ед. изм. | на весь объем |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Чел.-час | Маш.-час | Чел.-час | Маш.-час |
| 25-07-022-11 | Изоляция сварного стыка трубопровода 1420 мм, термоусаживающимися манжетами | 1 стык | 100 | 2,98 | 0,63 | 298,00 | 63,00 |
|  | ИТОГО: | стык | 100 |  |  | 298,00 | 63,00 |

Затраты труда и времени подсчитаны применительно к "Государственным элементным сметным нормам настроительные работы" (ГЭСН-81-02-25-2001, Сборник 25 Магистральные трубопроводы).

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

Таблица 7

| N п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Т/емкость на объем, чел.-час | Состав бригады (звена) | Продолжи- тельность работы, смен |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Изоляция сварного стыка трубопровода 1420 мм, термоусаживающимися манжетами | 1 ст. | 100 | 298,00 | Установки - 1 ед. Рабочие - 4 чел. | 7,9 |

IX. ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

9.1. ТТК составлена с применением нормативных документов, действующих по состоянию на 01.01.2012.

9.2. При разработке Типовой технологической карты использованы:

9.2.1. Справочное пособие к СНиП "Разработка проектов организации строительства и  проектов производства работ для промышленного строительства".

9.2.2. ЦНИИОМТП.М., 1987. Методические указания по разработке типовых технологических карт в строительстве.

9.2.3. "Руководство по разработке и утверждению технологических карт в строительстве" к СНиП 3.01.01-85* "Организация строительного производства"* (с изменением N 2 от 6 февраля 1995 г. N 18-81).

________________

Документ не действует. Действует СНиП 12-01-2004 "Организация строительства". - Примечание изготовителя базы данных.

9.2.4. МДС 12-81.2007. Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организациистроительства и проекта производства работ.

9.2.5. МДС 12-29.2006. Методические рекомендации по разработке и оформлению технологической карты.

Электронный текст документа
подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен
по авторскому материалу:
Автор: Василенко С.Д. - начальник ПТО,
строитель-технолог (стаж 30 лет),
Санкт-Петербург, 2012