ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК)

МОНТАЖ УЗЛА ЛИНЕЙНОГО КРАНА НА СВАЙНЫЙ ФУНДАМЕНТ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ГАЗОПРОВОДА  1420 мм

I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Типовая технологическая карта (далее ТТК) - комплексный нормативный документ, устанавливающий по определённо заданной технологии организацию рабочих процессов по строительству сооружения с применением наиболее современных средств механизации, прогрессивных конструкций и способов выполнения работ. Они рассчитаны на некоторые средние условия производства работ. ТТК предназначена для использования при разработке Проектов производства работ (ППР), другой организационно-технологической документации, а также с целью ознакомления (обучения) рабочих и инженерно-технических работников с правилами производства работ по монтажу узла линейного крана на свайный фундамент при строительстве газопровода  1420 мм.

1.2. В настоящей карте приведены указания по организации и технологии производства работ по монтажу узла линейного крана на свайный фундамент, рациональными средствами механизации, приведены данные по контролю качества и приемке работ, требования промышленной безопасности и охраны труда при производстве работ.

1.3. Нормативной базой для разработки технологических карт являются: СНиП, СН, СП, ГЭСН-2001 ЕНиР, производственные нормы расхода материалов, местные прогрессивные нормы и расценки, нормы затрат труда, нормы расхода материально-технических ресурсов.

1.4. Цель создания ТК - описание решений по организации и технологии производства работ по монтажу узла линейного крана на свайный фундамент с целью обеспечения их высокого качества, а также:

- снижение себестоимости работ;

- сокращение продолжительности строительства;

- обеспечение безопасности выполняемых работ;

- организации ритмичной работы;

- рациональное использование трудовых ресурсов и машин;

- унификации технологических решений.

1.5. На базе ТТК в составе ППР (как обязательные составляющие Проекта производства работ) разрабатываются Рабочие технологические карты (РТК) на выполнение отдельных видов работ по монтажу узла линейного крана на свайный фундамент. Рабочие технологические карты разрабатываются на основе типовых карт для конкретных условий данной строительной организации с учетом её проектных материалов, природных условий, имеющегося парка машин и строительных материалов, привязанных к местным условиям. Рабочие технологические карты регламентируют средства технологического обеспечения и правила выполнения технологических процессов при производстве работ.

Конструктивные особенности по монтажу узла линейного крана на свайный фундамент решаются в каждом конкретном случае Рабочим проектом. Состав и степень детализации материалов, разрабатываемых в РТК, устанавливаются соответствующей подрядной строительной организацией, исходя из специфики и объема выполняемых работ. Рабочие технологические карты рассматриваются и утверждаются в составе ППР руководителем Генеральной подрядной строительной организации, по согласованию с организацией Заказчика, Технического надзора Заказчика.

1.6. Технологическая карта предназначена для производителей работ, мастеров и бригадиров, выполняющих работы по монтажу узла линейного крана на свайный фундамент, а также работников технического надзора Заказчика и рассчитана на конкретные условия производства работ в III-й температурной зоне.

II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Технологическая карта разработана на комплекс работ по монтажу узла линейного крана на свайный фундамент.

2.2. Работы по монтажу узла линейного крана на свайный фундамент выполняются, в одну смену, продолжительность рабочего времени в течение смены составляет:

час,

где 0,06 - коэффициент снижения работоспособности за счет увеличения продолжительности рабочей смены с 8 часов до 10 часов.

2.3. В состав работ, последовательно выполняемых при монтаже узла линейного крана на свайный фундамент входят:

- сборка и установка узла линейного крана на место монтажа;

- изоляция подземной части линейного крана;

- сборка и установка обводной линии;

- монтаж продувочной свечи  300;

- сборка и установка байпасной линии крана  300 на обводной линии;

- сборка и установка линии импульсного газа;

- сборка и установка ресивера импульсного газа;

- механизированная засыпка котлована и послойное трамбование пазух вручную;

- окраска надземных частей кранового узла.

2.4. Технологической картой предусмотрено выполнение работ комплексным механизированным звеном в составе: самоходного сварочного агрегата АС-81 на шасси трактора К-703 и крана-трубоукладчика Komatsu D355C-з (максимальная грузоподъемность 92,0 т), в качестве ведущего механизма.

Рис.1. Кран-трубоукладчик Komatsu D355C-з

2.5. В состав узла линейного крана входят: шаровой, равнопроходной кран 1420 мм  10,0 МПа с пневматическим гидроприводом для бесколодезной подземной установки, на 24 В постоянного тока, выключатель Вк Э-02В-02, с заводской антикоррозийной изоляцией, изготавливаемые по ТУ 26-07-1450-96; для байпасных линий: проходные шаровые краны 100 мм  16,0 МПа с ручным приводом для надземной установки, под приварку изготавливаемые по ТУ 26-07-1450-96; проходные шаровые краны 325 мм  10,0 МПа с пневматическим гидроприводом для бесколодезной подземной установки, под приварку, на 24 В постоянного тока, с заводской антикоррозийной изоляцией, изготавливаемые по ТУ 26-07-1450-96; проходные шаровые краны 50 мм  16,0 МПа с ручным приводом для надземной установки, под приварку изготавливаемые по ТУ 26-07-1450-96; кран шаровой, муфтовый 15 мм  16,0 МПа с ручным приводом для надземной установки, под приварку; клапан обратный, муфтовый 15 мм  16,0 МПа.

2.6. Работы по монтажу узла линейного крана на свайный фундамент следует выполнять, руководствуясь требованиями следующих нормативных документов:

- СП 48.13330.2011. Организация строительства;

- СНиП 3.01.03-84. Геодезические работы в строительстве;

- СНиП III-42-80*. Магистральные трубопроводы. Правила производства и приемки работ;

- СНиП 2.03.11-85. Защита строительных конструкций от коррозии;

- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;

- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;

- ВСН 012-88. Контроль качества производства работ. Части I и Часть II;

- РД 11-02-2006. Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения;

- РД 11-05-2007. Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства.

III. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. В соответствии с СП 48.13330.2001 "Организация строительства" до начала выполнения строительно-монтажных работ на объекте Подрядчик обязан в установленном порядке получить у Заказчика проектную документацию и разрешение на выполнение строительно-монтажных работ. Выполнение работ без разрешения запрещается.

3.2. До начала производства работ по монтажу узла линейного крана на свайный фундамент необходимо провести комплекс организационно-технических мероприятий, в том числе:

- назначить лиц, ответственных за качественное и безопасное выполнение работ, а также их контроль и качество выполнения;

- провести инструктаж членов бригады по технике безопасности;

- разместить в зоне производства работ необходимые машины, механизмы и инвентарь;

- устроить временные проезды и подъезды к месту производства работ;

- обеспечить связь для оперативно-диспетчерского управления производством работ;

- установить временные инвентарные бытовые помещения для хранения строительных материалов, инструмента, инвентаря, обогрева рабочих, приёма пищи, сушки и хранения рабочей одежды, санузлов и т.п.;

- обеспечить рабочих инструментами и средствами индивидуальной защиты;

- подготовить места для складирования материалов, инвентаря и другого необходимого оборудования;

- обеспечить строительную площадку противопожарным инвентарем и средствами сигнализации;

- проверить и испытать грузозахватные приспособления;

- составить акта готовности объекта к производству работ;

- получить разрешения на право производства работ (Форма 2.2. ВСН 012-88, Часть II).

3.4. Перед монтажом узла линейного крана на свайный фундамент должны быть выполнены следующие подготовительные работы:

________________

* Нумерация соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.

- принята от заказчика строительная площадка, подготовленная к производству работ;

- произведена геодезическая разбивка котлована под крановый узел;

- разработан котлован под крановый узел;

- устроено свайное основание под крановый узел и обводную линию;

- смонтирован металлический ростверк;

- проведено гидравлическое испытание линейного крана.

Завершение подготовительных работ фиксируют в Общем журнале работ (Рекомендуемая форма приведена в РД 11-05-2007).

3.5. Крановые узлы перед монтажом подвергается гидравлическому испытанию течение 2-х часов на монтажной площадке на давление . К концам монтажного узла приваривают временные патрубки со сферическими заглушками. После окончания гидравлического испытания воду из узла сливают и временные патрубки с заглушками демонтируют.

Выполненные работы предъявляют технадзору Заказчика для осмотра и подписания Акта на предварительное испытание (Форма 2.23. ВСН 012-88, Часть II).

3.6. На месте установки крана в разработанном котловане оставляют технологический разрыв длиной 1820,0 м. Сваренный в нитку трубопровод укладывают в траншею, его концы закрывают инвентарными заглушками и траншею не засыпают на 25-30 м в обе стороны от разрыва (см. рис.2).

Рис.2. Схема котлована для монтажа линейного крана

3.7. Линейный шаровой кран 1420 мм устанавливают на металлический ростверк трубоукладчиком Д-355С следующим образом:

- стропуют четырехветвевым стропом кран за монтажные скобы (по две ветви за скобу);

- проверить надежность строповки, для этого кран приподнять на 20-30 см над землей, выдержать на весу 1-1,5 мин, затем поднять в транспортное положение и расчалить для предотвращения ударов о стрелу или корпус трубоукладчика;

- перенести расчаленный узел крана трубоукладчиком на малой скорости к месту установки;

- осторожно ввести узел в промежутки между концами трубопровода и медленно опустить опорной плоскостью на металлический ростверк;

- ослабить ветви стропа, проконтролировать точность установки на основании и зазоры в стыках;

- проверить вертикальность положения корпуса крана;

- центрировать наружным центратором, прихватить и сварить оба стыка;

- освободить зацепление стропа со скобами корпуса крана.

Сборку и установку обводной линии, байпасной линии крана 325 мм, линии импульсного газа, ресивера импульсного газа, также выполняют при помощи трубоукладчика D355c.

Рис.3. Схема монтажа шарового крана 1420 мм на свайный фундамент

Рис.4. Схема монтажа продувочных линий и обвязки линейного крана

3.8. Работы по сварке, термообработке, контролю качества и приемке сварных соединений произвести в соответствии с ВСН 006-89/МНГС, ВСН 012-88/МНГС, требованиями СНиП III-42-80*, СНиП 2.05.06-85*, действующих ведомственных указаний и нормативно-технической документации, утвержденной в установленном порядке.

3.8.1. Сборку и сварку кранового узла производят с использованием инвентарных опор. Линейный крановый узел состоит из разнотолщинных конструктивных элементов запорная арматура, тройник, отводы, переходники и трубы.

Сварка разнотолщинных соединений "труба-деталь трубопровода" и "труба-арматура" может осуществляться:

- путем вварки между ними катушки промежуточной толщины;

- путем непосредственного соединения трубы и специально обработанного (изнутри и снаружи) торца детали.

3.8.2. С целью обеспечения гарантированного качества сборки и сварки, соединение крана с трубой рекомендуется выполнять через переходное кольцо (катушку), которое приваривается к крану на монтажной площадке. При этом торец привариваемого переходного кольца должен быть механически обработан.

3.8.3. Сборку стыков кранового узла производят с помощью наружных центраторов. Прихватку и сварку стыков кранового узла выполняют ручной сваркой электродами с покрытием основного вида. Марки электродов для сварки всех слоев шва приведены в табл.1.

Марка электродов для сварки всех слоев шва

Таблица 1

| Назначение | Марка | Диаметр, мм | Фирма-поставщик |
| --- | --- | --- | --- |
| Для сварки и ремонта корневого слоя шва и для выполнения подварочного слоя (**) стыков труб из стали с нормативным пределом прочности до 588 МПа включительно | ЛБ-52 У | 3,2 | Kobe Steel |
| Для сварки и ремонта заполняющих и облицовочного слоев шва из сталей с нормативным пределом прочности 588 МПа | ОК 74.70 | 4 | ESAB AB |
|  | Шварц 3к | 4 |  |
| Для сварки и ремонта заполняющих и облицовочного слоев шва из сталей с нормативным пределом прочности до 530 МПа включительно | ОК 53.70 | 3,2; 4,0 | ESAB AB |
| Примечание: (**) - сварку подварочного слоя рекомендуется выполнять электродами диаметром 3,2 мм и 4,0 мм. |

3.8.4. Величина зазоров в стыках при сборке элементов приведена в табл.2.

Величина зазоров в стыках

Таблица 2

| Диаметр электрода, мм | Величина зазора при толщине стенки стыкуемых элементов, мм |
| --- | --- |
|  | до 8 | 8-10 | 10 и более |
| 3,0-3,25 | 2,0-3,0 | 2,5-3,5 | 3,0 |

3.8.5. Количество прихваток, равномерно распределенных по периметру стыка, и их длина зависят от диаметра свариваемых элементов и должны соответствовать табл.3.

Количество прихваток на стыке

Таблица 3

| Диаметр стыкуемых элементов, мм | Ориентировочное количество прихваток, не менее | Длина прихваток, не менее, мм |
| --- | --- | --- |
| до 400 | 2 | 30-50 |
| от 400 до 1000 | 3 | 60-100 |
| от 1000 до 1400 | 4 | 100-200 |

Прихватки следует выполнять не ближе 100 мм от продольных швов трубы, детали или арматуры. Максимальная величина распределенного смещения кромок не должна превышать 2,0 мм. Допускается локальное смещение кромок труб до 3,0 мм при общей длине такого смещения не более 1/6 периметра трубы.

Прихватке и сварке корневого слоя шва соединения переходное кольцо-кран предшествует обязательный предварительный подогрев. В случае отсутствия специальных требований завода-изготовителя крана, температура предварительного подогрева для соединений из нелегированных или низколегированных сплавов низкоуглеродистых сталей определяется согласно операционно-технологической карте.

3.8.6. Минимальное допустимое число слоев шва при сварке электродами с покрытием основного вида указано в табл.4.

Минимальное допустимое число слоев шва

Таблица 4

| Толщина стенки свариваемых элементов, мм | Минимальное число слоев шва |
| --- | --- |
| до 10 | 2 |
| свыше 10 до 15 | 3 |
| 15,7 | 4 |
| 18,7 | 4 |
| 23,2 | 5 |
| Примечание: Число слоев указано без учета подварочного слоя. |

3.8.7. Сварку всех слоев шва электродами с покрытием основного вида ведут на постоянном токе обратной полярности. Рекомендуемые значения сварочного тока при сварке способом на "подъем" приведены в табл.5.

Рекомендуемые значения сварочного тока при сварке "на подъем"

Таблица 5

| Диаметр электрода, мм | Сварочный ток (А) в зависимости от положения шва |
| --- | --- |
|  | нижнее | вертикальное | потолочное |
| 3,0-3,25 | 90-130 | 80-120 | 90-110 |
| 4,0 | 40-180 | 110-170 | 150-180 |

3.8.8. Перемещать центратор разрешается только после сварки не менее 60% периметра корневого слоя шва. Сварку выполнять непрерывно, категорически запрещены перерывы в работе до полного заполнения разделки сварочного соединения. Стыки разностенных труб, деталей трубопроводов, запорной и распределительной арматуры должны быть подварены по всему периметру. Подварочный слой должен плавно переходить к основному металлу, иметь ширину 8-10 мм и усиление 1-3 мм. Не допускаются подрезы и не заваренные кратеры. После сварки подварочного слоя произвести его зачистку шлифовальной машинкой (щеткой).

3.8.9. Производить послойную зачистку (щеткой или кругом) заполняющих слоев шва от шлака и брызг. Облицовочный слой шва и прилегающая поверхность должна быть подвергнута чистовой обработке щеткой, абразивным кругом. Сварной шов облицовочного слоя должен перекрывать основной металл в каждую сторону на 3+0,5 мм и иметь усилие 1-3 мм. Межслойная температура должна быть не ниже +50 °С.

3.9. Крановый узел после монтажа испытать на прочность и проверить на герметичность в соответствии с требованиями ВСН 011-88/МНГС.

3.10. Подземные газопроводы и фитинги изолировать в один слой полимерным покрытием "БИУРС".

3.10.1. Изоляция подземной части обвязочной линии и крана осуществляют следующим образом:

- очистить поверхность узлов и сваренных стыков скребками и металлическими щетками;

- снять шлифовальным инструментом все забоины, заусенцы и задиры;

- загрунтовать очищенную поверхность битумной грунтовкой вручную кистями и брезентовым полотенцем;

- изоляцию произвести полимерным изоляционным покрытием.

3.11. Надземную часть кранового узла и его обвязку очищают, шлифуют и изолируют двумя слоями пентафталевого лака ПФ-170 ГОСТ 15907-70* по двухслойной грунтовке ФЛ-03К ГОСТ 9109-81 с добавлением алюминиевой пудрой ПАП-1 или ПАП-2 в количестве 1015%.

3.12. Электропривод крана, освобожденный на сборочной площадке от тары, на крюке трубоукладчика транспортируют в котлован, устанавливают на фланец колонны крана и соединяют согласно инструкции болтами по всему периметру фланца.

3.13. Засыпку котлована с установленным линейным краном и смонтированной обвязкой произвести бульдозером с послойным трамбованием грунта вручную под кранами, вокруг них, в углах и пазухах (слои должны быть толщиной не более 30 см).

3.14. Колодец для сбора конденсата испытать на прочность керосином.

3.15. Выполненные работы предъявляют технадзору Заказчика для осмотра и подписания и Акт приемки кранового узла под наладку, и засыпку по форме 2.18. ВСН 012-88, Часть II.

Рис.5. Общий вид кранового узла

1 - кран шаровой 1420 мм; 2 - кран шаровой 325 мм; 3 - кран шаровой 100 мм с ручным приводом; 4 - кран шаровой 50 мм с ручным приводом; 32 - термоусаживающиеся манжеты

IV. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ РАБОТ

4.1. Контроль и оценку качества работ при монтаже узла линейного крана на свайный фундамент следует выполнять в соответствии с требованиями нормативных документов:

- СП 48.13330.2011. Организация строительства;

- ВСН 012-88. Контроль качества и приемки работ.

4.2. Контроль качества выполняемых работ должен осуществляться специалистами с привлечением аккредитованной производственно-испытательной лаборатории оснащенной техническими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля и возлагается на производителя работ или мастера выполняющего работы по монтажу узла линейного крана на свайный фундамент.

4.3. Производственный контроль качества работ должен включать входной контроль рабочей документации, а также качество выполненных предшествующих работ, операционный контроль отдельных строительных процессов или технологических операций и приемочный контроль выполненных работ с оценкой соответствия.

4.4. Входной контроль

4.4.1. Входной контроль проводится с целью выявления отклонений от требований проекта и соответствующих стандартов. Входной контроль осуществляется путем проверки внешним осмотром и замерами, а также контрольными испытаниям в случаях сомнений в правильности характеристик.

4.4.2. При входном контроле рабочей документации проводится проверка ее комплектности и достаточности в ней технической информации для производства работ.

4.4.3. Сварочные электроды, поступающие на объект должны пройти входной контроль включающий проверку:

- наличия сертификатов качества заводов-изготовителей и паспорт;

- сохранности упаковки электродов;

- наличия на каждой упаковке соответствующей этикетки, бирки;

- внешнего вида покрытия электродов;

- адгезию электродного покрытия;

- концентричность электродного покрытия;

- отсутствие ржавчины на стержне электрода;

- разность толщины покрытия;

- проверку соответствия электродов требованиям ГОСТ 9467-75* по качеству изготовления.

Объем проверки - выборочный, 10-15 шт. из партии, количеством не более 200 упаковок.

4.4.4. Входной контроль сварочных материалов на монтажной площадке осуществляется перед их применением до 5 календарных суток комиссией назначенной СМУ с участием представителя технадзора заказчика с оформлением акта.

Измеряют следующие обнаруженные дефекты:

- протяженность вмятин, волосяных трещин, участков сетчатого растрескивания на поверхности покрытия и оголенные участки стержня с погрешностью не более 1 мм (с помощью линейки);

- фиксируют наличие оголенных участков стержня;

- глубину рисок, вмятин, задиров, размеры пор на поверхности покрытия;

- разность толщины покрытия определяется микрометром - с погрешностью не более 0,01 мм.

4.4.5. При неудовлетворительных сварочно-технических свойствах электроды следует повторно прокалить в соответствии с установленном режимом. Если после повторной прокалки технологические свойства электродов не удовлетворяют требованиям, то данную партию электродов использовать для сварки конструкций нельзя.

4.4.6. Сварочные материалы следует хранить в соответствии с требованиями изготовителя в условиях, предупреждающих их увлажнение и гарантирующих сохранность и герметичность упаковки. Все электроды с неповрежденной упаковкой должны быть размещены на стеллажах сгруппированные по типоразмеру, партиям и заводу-изготовителю (фирме).

4.4.7. Результаты входного контроля фиксируются в Журнале учета результатов входного контроля по форме: ГОСТ 24297-87, Приложение 1.

________________

* ГОСТ 24297-87 отменен на территории РФ с 01.01.2014 с введением в действие ГОСТ 24297-2013. - Примечание изготовителя базы данных.

4.5. Операционный контроль

4.5.1. Операционный контроль осуществляется в ходе выполнения строительных процессов или производственных операций с целью обеспечения своевременного выявления дефектов и принятия мер по их устранению и предупреждению. При операционном контроле проверяется соблюдение технологий выполнения работ, соответствие выполнения работ рабочим проектом и нормативными документами.

4.5.2. Контроль осуществляется работниками Производственно-испытательной лаборатории измерительным методом (с помощью измерительных инструментов и приборов) и техническим осмотром под руководством прораба (мастера). Контроль монтажа линейного крана должен осуществляться систематически от начала до полного его завершения.

4.5.3. Перед монтажом кранового узла с помощью геодезических средств контроля проверяют правильность фактической оси котлована и ее соответствие проектному положению, соответствие профиля котлована проекту (глубина, ширина, отметка дна).

4.5.4. При сборке конструктивных элементов кранового узла проверяют:

- чистоту полости и степень зачистки кромок;

- соблюдение допустимой разнотолщинности;

- соблюдение допустимой величины смещения наружных кромок;

- величину технологического зазора в стыках;

- контроль температуры подогрева.

4.5.5. В процессе сварки контролируют:

- соблюдение режима сварки;

- порядок наложения слоев и их количество.

4.5.6. После сварки стыка проверяют:

- отсутствие наружных дефектов;

- размеры сварных швов.

4.5.7. Сварные стыки, которые по результатам визуального контроля и обмера отвечают требованиям ВСН 006-89, ВСН 012-88 (часть 1), подвергают неразрушающему методу контроля. Все кольцевые сварные соединения подлежат 100 радиографическому контролю.

Разнотолщинные сварные соединения подлежат неразрушающеу контролю в объеме 200: радиографическому - 100 и ультразвуковому - 100.

4.5.8. Результаты операционного контроля фиксируются в Общем журнале работ (Рекомендуемая формаприведена в РД-11-05-2007).

4.6. При приемочном контроле надлежит проверять качество работ выборочно по усмотрению Заказчика или Генерального подрядчика с целью проверки эффективности ранее проведенного операционного контроля и соответствия выполненных работ проектной и нормативной документации с составлением актов освидетельствования скрытых работ. Этот вид контроля может быть проведен на любой стадии работ.

Приемочный контроль - контроль, выполняемый по завершении работ по монтажу кранового узла заключается в выборочной проверке соответствия точности расположения крана на ПК, глубины его заложения, нормативным и проектным данным и оценке качества выполненных работ.

4.7. Результаты контроля качества, осуществляемого Техническим надзором Заказчика, Авторским надзором, Инспекционным контролем и замечания лиц, контролирующих производство и качество работ, должны быть занесены в Общем журнале работ (Рекомендуемая форма приведена в РД 11-05-2007).

4.8. Качество производства работ обеспечивается выполнением требований к соблюдению необходимой технологической последовательности при выполнении взаимосвязанных работ и техническим контролем за ходом работ, изложенным настоящей технологической карте и Схеме операционного контроля качества (табл.6).

Схема операционного контроля качества

Таблица 6

| Наименование контролируемых показателей | Величина отклонения | Метод контроля | Объем контроля | Кто контролирует |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установка элементов линейного крана | Соответствие проекту | Визуально, нивелир | Во время операции | Мастер геодезист |
| Очистка полости стыкуемых элементов | Не допускается наличие посторонних предметов и грязи в полости | Визуально | До начала сборки | Мастер |
| Сборка и сварка стыков узла линейного крана | В соответствии с технологией, представленной в операционной технологической карте |
| Изоляция стыков линейного крана | В соответствии с технологической картой на изоляцию стыков термоусадочными манжетами |
| Готовность линейного крана под изоляцию | Соответствие требованиям ВСН 006-89 | По документам | Перед изоляцией | Мастер, ПИЛ |
| Очистка подземной части линейного крана | Не допускается наличие грязи, наледи, масляных пятен | Визуально | Непрерывно | " |
| Нанесение грунтовки праймером "UP-1000" на подземную часть линейного крана | Сплошность наносимого слоя грунтовки, без подтеков, сгустков | " | " | " |
| Нанесение полимерного изоляционного покрытия "ФРУСИС 1000А" | Сплошность и равномерность покрытия | Дефектоскоп | " | " |
|  | Толщина готового покрытия 2,5-3,0 мм | Толщиномер |  |  |
|  | Прилипаемость | Адгезиметр |  |  |
| Засыпка котлована | Наличие пустот. Толщина трамбуемого слоя не более 30 см. Плотность грунта. Качество засыпаемого грунта-комья на бол. 5 см | Визуально, щуп | " | " |
| Окраска наружной поверхности линейного крана | Равномерность нанесения. Не должно быть непрокрасов, сгустков и подтеков | Визуально | " | " |

4.9. По окончанию выполнения работ по монтажу узла линейного крана на свайный фундамент производится его осмотр и освидетельствование их Заказчиком. По результатам освидетельствования принимается решение о правильности монтажа кранового узла, путем документального оформления и подписания Акта освидетельствования ответственных конструкций, в соответствии с Приложением 4, РД-11-02-2006. К данному акту необходимо приложить:

- проект узла линейного крана;

- список сварщиков Форма 2.3. ВСН 012-88, Часть II;

- паспорта и сертификаты качества на электроды сварочные, битумные мастики;

- заключения по результатам радиографического контроля сварных соединений (Форма 2.9. ВСН 012-88, Часть II);

- заключения по результатам ультразвукового контроля сварных соединений (Форма 2.10. ВСН 012-88, Часть II);

- при отклонениях от проекта - документы о соответствующих согласованиях.

Вся исполнительная документация должна соответствовать требованиям РД-11-02-2006.

4.10. На объекте строительства должен вестись Журнал учета входного контроля качества материалов и конструкций, Общий журнал работ, Журнал авторского надзора проектной организации, Журнал инженерного сопровождения объекта строительства, Журнал забивки свай, Журнал буровых работ и Оперативный журнал геодезического контроля.

V. ПОТРЕБНОСТЬ В МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ

5.1. Перечень основного необходимого оборудования, машин, механизмов, для производства работ приведен в таблице 7.

Перечень строительных машин, механизмов, автотранспорта и инструментов

Таблица 7

| N п/п | Наименование машин, механизмов, станков, инструментов и оборудования | Марка | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Кран-трубоукладчик т | D 355C | шт. | 1 |
| 2. | Строп двухветвевой, т | 2СК-10,0 | " | 1 |
| 3. | Оттяжки из пенькового каната | мм | " | 2 |
| 4. | Строп кольцевой, т | СКК1-2,8 | " | 1 |
| 5. | Полотенце мягкое, т | УБВ-235 | " | 1 |
| 6. | Самоходная сварочная установка на шасси К-703 | АС-81 | " | 1 |
| 7. | Подогреватель стыков | ПС-1424 | " | 1 |
| 8. | Центратор наружный звеньевой, 1420 мм | ЦНЗ-141А | " | 1 |
| 9. | Центратор наружный эксцентриковый, 325 мм | ЦНЭ-32 | " | 1 |
| 10. | Центратор наружный эксцентриковый, 150 мм | ЦНЭ-8-15 | " | 1 |
| 11. | Инжекторная газовая горелка | Р2А-01 | " | 1 |
| 12. | Газовые баллоны с кислородом и ацетиленом | С редукторами | " | 1 |
| 13. | Шлифовальная машинка 1600 Вт, 140 об/мин | ES 42S | " | 2 |
| 14. | Универсальный шаблон сварщика | УШС-3 | " | 4 |
| 15. | Щетка металлическая | Щ-8 | " | 2 |

5.2. Потребность в основных строительных материалах для монтажа узла линейного крана на свайный фундамент приведена в таблице 8.

Потребность в строительных материалах

Таблица 8

| N п/п | Наименование строительных материалов | Марка | Ед. изм. | Обоснование ЭСН-2001 | Норма расхода на 1 КУ | Потребность на весь объем |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Электроды |  | кг |  | 77,7 |  |
| 2. | Кислород | технический | м | " | 8,2 |  |
| 3. | Ацетилен |  | " | " | 1,2 |  |

VI. ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ТРУДА

6.1. При производстве работ по монтажу узла линейного крана на свайный фундамент следует руководствоваться действующими нормативными документами:

- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;

- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;

- ВСН 274-88 Правила техники безопасности при эксплуатации стреловых самоходных кранов.

6.2. Ответственность за выполнение мероприятий по промышленной безопасности, охране труда, промышленной санитарии, пожарной и экологической безопасности возлагается на руководителей работ, назначенных приказом.

Ответственное лицо осуществляет организационное руководство строительными работами непосредственно или через бригадира. Распоряжения и указания ответственного лица являются обязательными для всех работающих на объекте.

6.3. Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей администрацией необходимых средств индивидуальной защиты (специальной одежды, обуви и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства и приспособления и т.д.), санитарно-бытовыми помещениями и устройствами в соответствии с действующими нормами и характером выполняемых работ. Рабочим должны быть созданы необходимые условия труда, питания и отдыха. Работы выполняются в спецобуви и спецодежде.

6.4. Санитарно-бытовые помещения, автомобильные и пешеходные дороги должны размещаться вне опасных зон. В вагончике для отдыха рабочих должны находиться и постоянно пополняться аптечка с медикаментами, носилки, фиксирующие шины и другие средства для оказания первой медицинской помощи. Все работающие на строительной площадке должны быть обеспечены питьевой водой.

6.5. К выполнению работ допускаются лица:

- достигшие 18 лет, обученные безопасным методам и приемам производства работ, сдавшие экзамены квалификационной комиссии и получившие документы (удостоверения) на право производства работ;

- прослушавшие вводный инструктаж по охране труда и прошедшие инструктаж по технике безопасности на рабочем месте согласно ГОСТ 12.0.004;

- прошедшие медицинский осмотр в соответствии с порядком, установленным Минздравом России.

Повторный инструктаж по технике безопасности проводить для рабочих всех квалификаций и специальностей не реже одного раза в три месяца или немедленно при изменении технологии, условий или характера работ. Проведение инструктажа регистрируется в специальном журнале и наряде-допуске.

6.6. Лицо, ответственное за безопасное производство работ, обязано:

- ознакомить рабочих с Технологической картой под роспись;

- следить за исправным состоянием машин и механизмов;

- разъяснить работникам их обязанности и последовательность выполнения операций;

- допускать к производству работ рабочих в соответствующей спецодежде, спецобуви и имеющие индивидуальные средства защиты (очки, рукавицы и др.);

- прекращать работы при силе ветра более 11,0 м/сек во время сильного снегопада, ливневого дождя, тумана или грозы при видимости менее 50 м.

6.7. Машинистам строительных машин запрещается:

- курить во время заправки и контрольном осмотре заправочных емкостей;

- подходить близко к открытому огню в одежде, пропитанной маслом и горючим.

6.8. В случае воспламенения топлива пламя тушить песком, землей или применять специальный огнетушитель. Машинист строительной машины должен уметь оказать первую медицинскую помощь, знать назначение и дозировку каждого медикамента, имеющегося в аптечке.

6.11. В опасной зоне запрещается производство работ, не имеющих отношения к данному технологическому процессу. Опасной зоной при производстве монтажных работ считается зона вблизи размещения крана-трубоукладчика с границей, проходящей по окружности, центром которой является фундамент линейного крана, и с радиусом, равным полной длине стрелы крана-трубоукладчика плюс 5,0 м. Все опасные зоны на площадке должны быть обозначены хорошо видимыми предупредительными знаками и надписями.

6.12. Лицо, ответственное за безопасное производство работ по перемещению грузов кранами, обязано:

- следить за исправным состоянием такелажных приспособлений;

- назначить старшего такелажника и, при необходимости, сигнальщика;

- допускать к обслуживанию крана только лиц, имеющих соответствующее удостоверение стропальщика;

- особое внимание следует уделить правильности зацепления груза, не допускать перегрузки крана, следить, чтобы не было людей в опасной зоне при работе крана;

- разрешать работать только с исправными грузозахватными приспособлениями;

- запрещать перемещение груза волоком и над людьми;

- запрещать подъем защемленных и неправильно застропованных грузов;

- прекращать работу крана при силе ветра более 6 баллов, во время сильного снегопада, тумана или грозы и в других случаях, когда крановщик плохо различает сигналы стропальщика или перемещаемый груз.

Ответственное лицо осуществляет организационное руководство погрузочными работами непосредственно или через бригадира. Распоряжения и указания ответственного лица являются обязательными для всех работающих на объекте.

6.13. Перед началом работ машинист крана-трубоукладчика должен проверить:

- механизм крана, его тормоза и крепление, а также ходовую часть и тяговое устройство;

- смазку передач, подшипников и канатов;

- стрелу и ее подвеску;

- состояние канатов и грузозахватных приспособлений (траверс, крюков);

- наличие защитных приспособлений;

- отсутствие посторонних лиц на рабочем участке.

Машинисту крана-трубоукладчика запрещается:

- работать на неисправном механизме;

- на ходу, во время работы устранять неисправности;

- оставлять механизм с работающим двигателем;

- допускать посторонних лиц в кабину механизма.

6.14. При работе крана-трубоукладчика не допускаются:

- вход в кабину крана-трубоукладчика во время его движения;

- нахождение людей в местах производства работ по перемещению грузов крана-трубоукладчика не имеющих прямого отношения к выполняемой работе;

- перемещение груза, находящегося в неустойчивом положении;

- подтаскивание груза по земле крюком крана-трубоукладчика;

- освобождение при помощи крана-трубоукладчика защемленных грузом стропов, канатов или цепей;

- выравнивание перемещаемого груза руками, а также поправка стропов на весу;

- работа при выведенных из действия или неисправных приборах безопасности и тормозах;

- включение механизмов крана-трубоукладчика при нахождении людей на кране-трубоукладчике вне его кабины (на стреле, противовесе и т.п.). Исключение составляют лица, производящие осмотр и регулировку механизмов и электрооборудования. В этом случае механизмы должны включаться по сигналу лица, производящего осмотр;

- подъем груза непосредственно с места его установки (с земли, площадки, штабеля и т.п.) стреловой лебедкой;

- осмотр, ремонт, регулировки механизмов, осмотр и ремонт металлоконструкций крана-трубоукладчика при включенном двигателе;

- нахождение людей и проведение каких-либо работ в пределах перемещения грузов кранами-трубоукладчиками. Стропальщик может находиться возле груза во время его подъема или опускания, если груз поднят на высоту не более 1000 мм от уровня площадки;

- оставлять груз в подвешенном состоянии по окончании работы или в перерыве;

- применять грузозахватные приспособления несоответствующие весу груза и утвержденной технологии.

6.15. При монтаже кранового узла необходимо соблюдать следующие правила:

- по окончании строповки груза рабочие, на этой операции должны удалиться в безопасную зону, и только после этого трубоукладчик может начинать подъем груза;

- перед подъемом груза необходимо поднять на высоту 20-30 см для проверки правильности строповки и надежности действия тормозов грузовой лебедки трубоукладчика;

- при развороте поднятых грузов, рабочие обязаны пользоваться расчалками;

- перед перемещением трубоукладчика с грузом на крюке стрела должна быть установлена в положение, соответствующее минимальному вылету, а груз поднят на высоту не менее 0,5 м, но не более 1 м от поверхности земли;

- перемещение трубоукладчика с грузом осуществляется на первой передаче;

- при работе со стальными канатами следует пользоваться брезентовыми рукавицами;

- запрещается во время подъема грузов ударять по стропам и крюку крана;

- запрещается стоять, проходить или работать под поднятым грузом;

- запрещается оставлять грузы, лежащими в неустойчивом положении;

- машинист крана не должен опускать груз одновременно с поворотом стрелы;

- не бросать резко опускаемый груз;

- запрещается участвовать в погрузочно-разгрузочных работах шоферам или другим лицам, не входящим в состав бригады.

6.16. К строповке крана допускаются только лица, имеющие удостоверения на право производства этого вида работ. Запрещается подмена такелажников (стропальщиков) неподготовленными рабочими. Такелажник, работающий на разгрузке и строповке крана, должен иметь отличительный знак - нарукавную красную повязку.

6.17. Операцию подъема и перемещения крана к месту установки во избежание большой раскачки следует производить плавно, без рывков и с применением оттяжек, не допуская ударов крана о трубопровод.

6.18. Сигнал машинисту крана-трубоукладчика о подъеме крана должен быть подан только после того, как все члены бригады удалятся в безопасные места. При подъеме и перемещении крана стропальщикам находиться на штабеле запрещается. Кран во время перемещения и разворота краном-трубоукладчиком должны удерживаться оттяжками из пеньковых канатов, при этом стропальщики должны находиться за границей опасной зоны (см. рис.6).

На границах опасных зон должны быть установлены предохранительные защитные и сигнальные ограждения, предупредительные надписи, хорошо видимые в любое время суток.

Рис.6. Опасные зоны при работе стреловых самоходных кранов

1 - граница опасной зоны; 2 - граница зоны возможного падения груза; 3 - граница зоны обслуживания крана; 4 - стрела крана

,

где - опасная зона действия крана,

- максимальный вылет,

- расстояние от крюка до наиболее удаленной точки груза,

- минимальное расстояние возможного отлета груза:

при  до 10 м - 4 м.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРАНИЦ ОПАСНЫХ ЗОН

Таблица 9

| Высота возможного падения груза | Min расстояние отлета перемещаемого (падающего) предмета, м |
| --- | --- |
|  | перемещаемого | падающего |
| до 10 | 4 | 3,5 |
| 20 | 7 | 5 |
| 70 | 10 | 7 |
| 120 | 15 | 10 |
| 200 | 20 | 15 |
| 300 | 25 | 20 |
| 450 | 30 | 25 |
| Примечание: При промежуточных значениях высоты возможного падения грузов (предметов) минимальное расстояние их отлета допускается определять методом интерполяции. |

6.19. Кран-трубоукладчик, используемый при монтаже кранового узла должен быть оснащен звуковой сигнализацией, устройством подачи сигналов о чрезмерной намотке троса, угломером, ограничителем грузового момента и другими приборами безопасности, входящими в комплект трубоукладчика. При работе крана-трубоукладчика рекомендуется применять знаковую сигнализацию приведенную в таблице 10.

ЗНАКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ ПРИ РАБОТЕ КРАНА-ТРУБОУКЛАДЧИКА

Таблица 10

| Операция | Графическое изображение | Описание действия сигнальщика |
| --- | --- | --- |
| Поднять груз или крюк |  | Прерывистое движение рукой вверх на уровне пояса, ладонь обращена вверх, рука согнута в локте |
| Опустить груз или крюк |  | Прерывистое движение рукой вниз перед грудью, ладонь обращена вниз, рука согнута в локте |
| Поднять стрелу |  | Движение вверх вытянутой рукой, предварительно опущенной до горизонтального положения, ладонь раскрыта |
| Опустить стрелу |  | Движение вниз вытянутой рукой, предварительно опущенной до горизонтального положения, ладонь раскрыта |
| Передвинуть трубоукладчик |  | Движение вытянутой рукой, ладонь обращена в сторону требуемого движения крана-трубоукладчика |
| Стоп (прекратить подъем или передвижение) |  | Резкое движение рукой вправо и влево на уровне пояса, ладонь обращена вниз |
| Осторожно! (применяется перед подачей какого-либо из перечисленных выше сигналов при необходимости незначительного перемещения) |  | Кисти рук обращены ладонями одна к другой на небольшом расстоянии, руки при этом подняты вверх |
| Внимание! (приготовиться к приему команды) |  | Рука поднята вверх, ладонь направлена к крану-трубоукладчику |
| * Рекомендуемая форма стропальщика: жилет и каска - желтого цвета, рубашка - голубого, повязка - красного. |

6.20. Устанавливать кран-трубоукладчик на краю откоса траншеи разрешается при условии соблюдения расстояний, указанных в табл.11.

РАССТОЯНИЕ (в м) ОТ НАЧАЛА ОТКОСА ТРАНШЕИ ДО КРАЯ ОПОРНОГО КОНТУРА КРАНА ПРИ НЕНАСЫПНОМ ГРУНТЕ

Таблица 11

| Глубина траншеи | Грунт |
| --- | --- |
|  | песчаный, гравийный | супесчаный | суглинистый | глинистый | лессовый сухой |
| 1 | 1,5 | 1,25 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 2 | 3,0 | 2,40 | 2,00 | 1,50 | 2,00 |
| 3 | 4,0 | 3,60 | 3,25 | 1,75 | 2,50 |
| 4 | 5,0 | 4,40 | 4,00 | 3,00 | 3,00 |
| 5 | 6,0 | 5,30 | 4,75 | 3,50 | 3,50 |

6.21. Во время производства монтажных работ запрещено:

- нахождение посторонних лиц, не занятых в работе, в строительной зоне;

- присутствие людей на расстоянии ближе 5 м от зоны работы трубоукладчика;

- поднимать одновременно груз и стрелу;

- переносить грузы над людьми;

- поправлять грузы, крепить узлы, регулировать, смазывать или очищать движущие части трубоукладчика во время работы;

- подтаскивать и волочить груз по земле крюком трубоукладчика при косом натяжении канатов;

- оставлять кран с грузом, подвешенным на крюке;

- выполнять преждевременную расстроповку груза, не убедившись в его надежном и устойчивом положении.

6.22. Грузозахватные приспособления должны исключать самопроизвольное отцепление груза и обеспечивать устойчивость его положения во время подъема и перемещения. Места строповки должны быть отмечены заранее.

Стальные канаты и стропы должны отвечать действующим ГОСТам и иметь сертификаты завода-изготовителя об их испытании. Канаты, не снабженные указанными свидетельствами, использовать запрещено.

6.23. При производстве сварочно-монтажных работ электросварщики должны иметь II квалификационную группу по технике безопасности. Размещение сварочного агрегата должно обеспечивать безопасный и свободный доступ к нему. Перед началом и во время работы необходимо следить за исправностью изоляции сварочных проводов и электрододержателей, а также за плотностью соединения контактов. Корпус электросварочного агрегата до его включения, а также свариваемые конструктивные элементы линейной задвижки должны быть заземлены.

6.24. При применении пламенных подогревателей сварочно-монтажная бригада должна быть обеспечена средствами пожарной безопасности. Баллоны с горючими газами должны находиться на расстоянии не менее 10 м от источника огня. Запрещается вести подогрев стыков с использованием горючих жидкостей.

VII. ЧИСЛЕННЫЙ И КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СОСТАВ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

7.1. Работы по монтажу узла линейного крана на свайный фундамент выполняет бригада общей численностью - 15 чел., в том числе:

| Машинист трубоукладчика 6 разряда | - 1 чел. |
| --- | --- |
| Машинист сварочного агрегата 5 разряда | - 1 чел. |
| Электросварщик РДС 6 разряда | - 1 чел. |
| Электросварщик РДС 4 разряда | - 1 чел. |
| Газорезчик 4 разряда | - 1 чел. |
| Монтажник наружных т/проводов 6 разряда | - 4 чел. |
| Стропальщик 3 разряда | - 1 чел. |
| Изолировщик 4 разряда | - 2 чел. |
| Изолировщик 3 разряда | - 2 чел. |
| Землекоп 2 разряда | - 1 чел. |

VIII. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

8.1. Затраты труда на выполнение работ составляют:

| Трудозатраты рабочих | - 706,20 чел.-час. |
| --- | --- |
| Машинного времени | - 264,80 маш.-час. |

8.2. Выработка на одного рабочего -

8.3. Продолжительность выполнения работ - 7 смен.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА И МАШИННОГО ВРЕМЕНИ

Таблица 12

| Обоснование ГЭСН, ЕНиР | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | на ед. изм. | на весь объем |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Чел.-час | Маш.-час | Чел.-час | Маш.-час |
| УН 36-89, Вып.1, Таб.4 п.2а | Монтаж КУ магистрального газопровода 1420 мм | узел | 1 | 706,2 | 264,8 | 706,2 | 264,8 |
|  | ИТОГО: | узел | 1 |  |  | 706,2 | 264,8 |

Затраты труда и времени подсчитаны применительно к "Государственным элементным сметным нормам на строительные работы" (УН 36-89 Миннефтегазстрой - 1989 г.).

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

Таблица 13

| N п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Т/емкость на объем чел.-час | Состав бригады (звена) | Продолжительность работы, смен |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Монтаж КУ магистрального газопровода 1420 мм | узел | 1 | 971,00 | Трубоуклад. - 2 ед. Рабочие - 15 чел. | 6,9 |

IХ. ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

9.1. ТТК составлена с применением нормативных документов действующих по состоянию на 01.01.2012.

9.2. При разработке Типовой технологической карты использованы:

9.2.1. Справочное пособие к СНиП "Разработка проектов организации строительства и проектов производства работ для промышленного строительства".

9.2.2. ЦНИИОМТП. М., 1987. Методические указания по разработке типовых технологических карт в строительстве.

9.2.3. "Руководство по разработке и утверждению технологических карт в строительстве" к СНиП 3.01.01-85* "Организация строительного производства" (с изменением N 2 от 06 февраля 1995 г. N 18-81).

________________

* СНиП 3.01.01-85 не действуют. Действуют  "Организация строительства" (СНиП 12-01-2004). - Примечание изготовителя базы данных.

9.2.4. МДС 12-81.2007. Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ.

9.2.5. МДС 12-29.2006. Методические рекомендации по разработке и оформлению технологической карты.

Электронный текст документа
подготовлен ЗАО "Кодекс"
и сверен по авторскому материалу.
Автор: Василенко С.Д. - начальник ПТО,
строитель-технолог (стаж 30 лет). -
Санкт-Петербург, 2012