ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по осуществлению функций строительного контроля за выполнением работ по ремонту автомобильных дорог в городском округе Шаховская Московской области

1. Предмет Контракта: Оказание услуг по осуществлению функций строительного контроля за выполнением работ по ремонту автомобильных дорог в городском округе Шаховская Московской области (далее – Услуги).

2. Начальная (максимальная) цена контракта: 452 000 (четыреста пятьдесят две тысячи) рублей 00 копеек.

3. Цена контракта: ___________(сумма прописью).

4. Источник финансирования: Средства бюджета городского округа Шаховская на 2018 год.

КБК: 001-0409-09101S0240-244

КОЗ: 02.31.01.03 - Услуги по проведению строительного контроля за выполнением ремонтных работ.

ОКПД 2: 71.12.20.190 - Услуги по руководству строительными проектами прочие.

5. Срок оказания услуг: С даты заключения Контракта до 01 ноября 2018 года.

6. Места оказания услуг: Перечень объектов ремонта автомобильных дорог, расположенных на территории городского округа Шаховская, подлежащих контролю, указан в приложении к Техническому заданию.

7. Требования к оказанию услуг: Исполнитель обязан оказать услуги в соответствии с условиями муниципальных контрактов, заключенных в рамках ремонта автомобильных дорог городского округа Шаховская, настоящего технического задания.

При оказании услуг Исполнитель должен руководствоваться ВСН 19-89 «Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог», нормативно-правовыми актами, указанными в техническом задании муниципальных контрактов, заключенных в рамках ремонта автомобильных дорог городского округа Шаховская.

При оказании услуг Исполнитель должен проверять работы, выполняемые Подрядными организациями, на соответствие техническому заданию, дефектным ведомостям и локальным сметным расчетам по муниципальным контрактам, заключенных в рамках ремонта автомобильных дорог городского округа Шаховская.

Документы, необходимые для оказания услуг, предоставляются Исполнителю в течение двух дней с даты подписания муниципального контракта.

При оказании услуг Исполнитель обязан:

- Ежедневно присутствовать на каждом объекте для контроля подрядной организации (выезд Исполнителя на объект осуществляется собственным транспортом).

- Проверять наличие документов, удостоверяющих качество используемых при выполнении подрядных работ материалов, изделий и технических паспортов, сертификатов и др.

- Проводить контроль качества и объемов, выполняемых подрядными организациями работ, сроков выполнения работ, проверять их на соответствие нормативным требованиям для проводимого вида работ.

- Вести учёт объемов выполненных работ по каждому объекту выполнения подрядных работ.

- Проверять комплектность и качество исполнительной документации, необходимой для приемки работ.

- Проверять соответствие сертификатов (паспортов) на строительные материалы государственным стандартам, техническим условиям, а также техническому заданию и локальным сметным расчетам на выполнение подрядных работ, а в случае отступления от требований, указанных в нормативных документах, запрещать их применение.

- Контролировать наличие и правильность ведения первичной исполнительной технической документации, и внесение в нее изменений в связи с выявленными недостатками и дефектами при производстве работ.

- Нести ответственность за проведением отбора проб - образцов из уложенного покрытия по каждому объекту с целью определения типа покрытия, марки и состава смеси. Места отбора образцов должны согласовываться с Заказчиком. Отбор образцов производится в присутствии представителя Заказчика, подрядной организации и организации осуществляющей испытание дорожно-строительных материалов.

- Проверять и подписывать схемы выполнения подрядных работ.

- Участвовать в проведении комиссиями проверок качества выполнения работ подрядными организациями.

- Контролировать соблюдение мер безопасности ведения работ Подрядчиками, контролировать исполнение Подрядчиками схем организации движения и схем ограждения мест производства работ.

- Осуществлять комплексную оценку качества выполненных подрядных работ.

- Участвовать в приёмке скрытых и выполненных работ, подписывать акты скрытых работ, контролировать ведение общего журнала работ.

- Подтверждать объемы и качество выполненных подрядных работ.

- Нести ответственность за качество и объемы выполненных подрядных работ.

- Представлять к каждому акту освидетельствования скрытых и выполненных работ фотоматериалы объекта до, во время и после выполнения работ. На фотоматериалах должны быть указаны дата производства работ, номер и дата соответствующего акта. Фотоматериалы должны быть выполнены с привязкой к местности.

- Незамедлительно информировать Заказчика об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности продолжения работы.

- Обеспечивать приостановку работ на объекте в случаях выявления непригодности или недоброкачественности используемых подрядными организациями материалов, оборудования, технической документации, нарушения технологии производства работ, а также иных обстоятельств, угрожающих сохранности или качеству объекта либо создающих невозможность завершения работ в установленный срок, с обязательным уведомлением о своем решении Заказчика.

- Обеспечивать своевременное информирование Заказчика обо всех нарушениях, выявленных при оказании услуг.

- Предоставлять фотоотчет о ходе выполнения работ с указанием даты и времени. Фотоотчет с указанием даты и времени составляется до начала работ на объекте, в период проведения работ и после завершения работ на объекте с идентичных ракурсов.

8. Гарантийный срок на оказание услуг: Гарантийный срок на услуги соответствует гарантийному сроку на работы, установленному в муниципальных контрактах, заключенных в рамках ремонта автомобильных дорог городского округа Шаховская между Заказчиком и подрядными организациями.

Приложение к

Техническому заданию

Перечень объектов ремонта автомобильных дорог, расположенных на территории городского округа Шаховская

| № п/п | Наименование объектов | Характер работ | Мощность по проектно-сметной документации, м2 | Виды работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Ремонт автомобильной дороги д. Судислово | ремонт | 2 256,25 | выравнивающий, верхний слой |
| 2. | Ремонт автомобильной дороги д. Гаврино, 1-ый пасад | ремонт | 2 565,99 | выравнивающий, верхний слой |
| 3. | Ремонт автомобильной дороги д. Гаврино, 2-ой пасад | ремонт | 3 195,00 | выравнивающий, верхний слой |
| 4. | Ремонт автомобильной дороги д. Гаврино, 3-ий пасад | ремонт | 884,40 | выравнивающий, верхний слой |
| 5. | Ремонт автомобильной дороги д. Гаврино, 4-ый пасад | ремонт | 1 964,60 | щебень |
| 6. | Ремонт автомобильной дороги д. Малое Судислово | ремонт | 1 042,80 | выравнивающий, верхний слой |
| 7. | Ремонт автомобильной дороги п. Шаховская, 1-ый Советский пер. | ремонт | 1 207,00 | выравнивающий, верхний слой |
| 8. | Ремонт автомобильной дороги п. Шаховская, ул. Нагорная | ремонт | 1 545,00 | выравнивающий, верхний слой |
| 9. | Ремонт автомобильной дороги п. Шаховская, ул. Привокзальная | ремонт | 4 746,00 | выравнивающий, верхний слой |
| 10. | Ремонт автомобильной дороги п. Шаховская, ул.Шамонина | ремонт | 2 108,30 | выравнивающий, верхний слой |
| 11. | Ремонт автомобильной дороги д. Новомихайловское, ул. Монтажная 1 | ремонт | 1 118,00 | щебень |
| 12. | Ремонт автомобильной дороги д. Новомихайловское, ул. Монтажная 2 | ремонт | 515,00 | щебень |
| 13. | Ремонт автомобильной дороги д. Новомихайловское, ул. Монтажная 3 | ремонт | 468,30 | щебень |
| 14. | Ремонт автомобильной дороги д. Новомихайловское, ул. Монтажная 4 | ремонт | 545,40 | щебень |
| 15. | Ремонт автомобильной дороги д. Новомихайловское, ул. Типографская 1 | ремонт | 1 925,10 | щебень |
| 16. | Ремонт автомобильной дороги д. Новомихайловское, ул. Типографская 2 | ремонт | 1 064,00 | щебень |
| 17. | Ремонт автомобильной дороги д. Новомихайловское, ул. Аэрофлотская | ремонт | 3 244,50 | щебень |
| 18. | Ремонт автомобильной дороги д. Княжьи Горы | ремонт | 1 411,40 | выравнивающий, верхний слой |
| 19. | Ремонт автомобильной дороги д. Красное Село | ремонт | 1 004,50 | выравнивающий, верхний слой |
| 20. | Ремонт автомобильной дороги с. Середа (к больнице) | ремонт | 542,75 | выравнивающий, верхний слой |
| 21. | Ремонт автомобильной дороги с. Середа, ул. Центральная | ремонт | 1928,5 | щебень |
| 22. | Ремонт автомобильной дороги с. Середа, ул. Льнозаводская | ремонт | 434 | выравнивающий, верхний слой |
| 23. | Ремонт автомобильной дороги с. Середа, ул. Школьная | ремонт | 2129 | выравнивающий, верхний слой |
| 24. | Ремонт автомобильной дороги с. Середа, ул. Новая | ремонт | 1218 | щебень |
| 25. | Ремонт автомобильной дороги д. Шляково | ремонт | 1959,75 | выравнивающий, верхний слой |
| 26. | Ремонт автомобильной дороги д. Воютино | ремонт | 1924 | выравнивающий, верхний слой; щебень |
| 27. | Ремонт автомобильной дороги д. Козлово | ремонт | 6797,55 | выравнивающий, верхний слой |
| 28. | Ремонт автомобильной дороги д. Муриково (микрорайон) | ремонт | 963,5 | выравнивающий, верхний слой |
| 29. | Ремонт автомобильной дороги д. Высоково | ремонт | 1865 | выравнивающий, верхний слой |
| 30. | Ремонт автомобильной дороги д. Городково (граница области (Голициновка)) | ремонт | 7735 | щебень |
| 31. | Ремонт автомобильной дороги д. Кобылино | ремонт | 17500 | щебень |
| 32. | Ремонт автомобильной дороги д. Канаево | ремонт | 6750 | щебень |
| 33. | Ремонт автомобильной дороги с. Белая Колпь, ул. Парковая | ремонт | 778,3 | щебень |
| 34. | Ремонт автомобильной дороги с. Белая Колпь, ул. Почтовая | ремонт | 853,85 | щебень |
| 35. | Ремонт автомобильной дороги с. Белая Колпь, ул. Широкая | ремонт | 1017,75 | щебень |
| 36. | Ремонт автомобильной дороги д. Елинархово, ул. Дачная | ремонт | 1883 | щебень |
| 37. | Ремонт автомобильной дороги д. Городково | ремонт | 3380 | щебень |
| 38. | Ремонт автомобильной дороги д. Куколово | ремонт | 2450 | щебень |
| 39. | Ремонт автомобильной дороги д. Муриково, микрорайон | ремонт | 804 | Выравнивающий ,верхний слой |
| 40. | Ремонт автомобильной дороги д. Рождествено | ремонт | 4000 | щебень |
| 41. | Ремонт автомобильной дороги д. Гольцово | ремонт | 1382,5 | щебень |
| 42. | Ремонт автомобильной дороги п. Шаховская, ул.1-я Советская | ремонт | 2028 | Выравнивающий ,верхний слой |
| 43. | Ремонт автомобильной дороги п. Шаховская, ул. Октябрьская | ремонт | 1134 | выравнивающий, верхний слой |
| 44. | Ремонт автомобильной дороги п. Шаховская, ул. Северная | ремонт | 2076,5 | выравнивающий, верхний слой |
| 45. | Ремонт автомобильной дороги п. Шаховская, ул. Полевая | ремонт | 4138,2 | выравнивающий, верхний слой |
| 46. | Ремонт автомобильной дороги с. Середа, микрорайон | ремонт | 1484,5 | выравнивающий, верхний слой |
| 47. | Ремонт автомобильной дороги с. Дор, микрорайон | ремонт | 1555 | выравнивающий, верхний слой |

е Приложение № 6  к Контракту

# Footnotes

Заполняется на стадии заключения контракта.